График установки «умных» электросчетчиков с 21.06 по 28.06.2019гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.06.19 | СХ-2 | СХ-2-484 | Л-2 | Красная Нефтехимиков Северная Запорожская М.Жукова Георгие-Афипская | пгт. Афипский | ул.Северная дом 4.6,8,8а,10,12,3,5/1,5/2,7,11,13,15 Ул. М.Жукова 3а,3,5,9,11,2,4,10,14,16,б/н,б/н,б/н,б/н,22а Ул.Георгия –Афипского 3а |
| 2 | 24.06.19 | СХ-2 | СХ-2-484 | Л-1 | Красная Нефтехимиков Мира Российская Северная Казачья Гагарина Благовещенская, Проезд Дачный | пгт. Афипский | ул.Красная дом 21а,23,25, 27,29,35, 35,37,41,34,36,38,40а,40 Проезд Дачный дом 1/1,1/2,3,4,5,7,9,2,4,6,10,12, ул.Благовещенская дом 1,2,,4,8, |
| 3 | 25.06.19 | СХ-2 | СХ-2-484 | Л-1 | Красная Нефтехимиков Мира Российская Северная Казачья Гагарина Благовещенская, Проезд Дачный | пгт. Афипский | ул.Казазья дом 5,7,9,11,13,15,19,21,23,25,29.32,30.26,24, 20,16,14,12,10,8,6,2, ул.Гагарина дом 1,3,3а,2,2а,23,3а |
| 4 | 26.06.19 | СХ-2 | СХ-2-484 | Л-2 | Красная Нефтехимиков Северная Запорожская М.Жукова Георгие-Афипская | пгт. Афипский | ул.Запорожская дом 3,3а,б/н,б/н,9а,б/н.,13,б/н,15,17,б/н,б/н,б/н,21а, 23,23а,б/н,б/н,6а,6б,8.,б/н,б/н,10,12,14,16,18,б/н,24 Ул.Георгия –Афипского 5,5а |
| 5 | 27.06.19 | СХ-2 | СХ-2-484 | Л-3 | Молодежная Речная | пгт. Афипский | Ул.Молодежная б/н.б/н,1,3,5,7,9,11,13,церковь вифания,2,4,6,8,10,12,б/н,18,20,22, ул.Красная 7,9, Ул. Речная 36,34,32,30,28,б/н,22а,б/н |
| 6 | 28.06.19 | СХ-2 | СХ-2-484 | Л-3 | Молодежная Речная | пгт. Афипский | Ул. Речная б/н,16,14,12, ул.Нефтехимиков 2,4,6,3 |
| 7 | 28.06.19 | СХ-2 | СХ-2-496 | Л-1 | Речная Красная Победы Строителейц Мира | пгт. Афипский | Ул. Речная 40,42,44,46,50 4, Ул.Красная б/н,3,3а,5 ул.Молодежная 17а,17 Ул.Мира Магазин1а.церковь,6/1,6/2,4,магазин4а,2,2, Победы 10,10а |