График установки умных счетчиков с 09.12 по 13.12.2019гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.12.19 | СЕ-5 | 130 | Л-2,3 | Толстого 50 лет Октября Вокзальная Пер.Горный Пушкина | ст. Северская | Толстого 47,45,43,41,39,37а,37,35,35а,33,3129,27,27а,25а,25,23,21,19а,19,17 17а,13,11,9,9а,7,5,3/2,3/1,1/2,1/1, Калинина 38,40/1 Пушкина 44/1,44,46,50,52 Толстого 44,46,48а,48,50,52,54,56а,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80, 82,84,49,51,51а,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73а,73,75,77,77а,79 Вокзальная 79,81,83,83а,83б,83,85 Пер.Горный 12,10,8,6,4,2 50 лет Октября 174,176,178,180,182,182,175,177,179,181,183,185,191 | 104 |
| 2 | 10.12.19 | СЕ-5 | 130 | Л-1 | Толстого | ст. Северская | Толстого 40а,40,магазин,38,36,34,34а,32а,32,30,28,26,24,22,20,18,16,14,12 12а10,10а,10б,10в,10г,8,8а,6,4,2 | 97 |
| 3 | 10.12.19 | СЕ-5 | 65 | Л-2,3 | Крестьянская Некрасова Пер.Крестьянский Веселая | ст. Северская | Некрасова 53,55,55а,57,57а,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,81а,83,85,85а ,87,89,91,93,95,97,99/1,99,38,40,42,44,46,48,48а,50,52,54,58,60, 62,64,66,68,70, Веселая 33,33/2,33/1,35,35в,б/н Крестьянская 79,81,83,85,87,87а,89,62,магазин Пер. Крестьянский 3,4,4а,2,2а |  |
| 4 | 11.12.19. | СЕ-5 | 59п | Л-4,5,2,3 | Ул.Ленина Школьная Гагарина | ст. Северская | Ул. Ленина Кафе уют,146,148,150,152,154,156,158,160,162,166,168,170,172,174,176 178,180,182,184,184/1,186,188,190,дет.сад,194,196,198,200 75,77,79,81,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,103а,105,107,109,111 111,113,маг.Строймастер-(2учета),121,123,125,127,129 Гагарина 1а,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,2,4,6,8,10,12,14,16 Школьная 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,2,4,4а,6,8,8а,10,12,14 16,18,20,22,24,26,28,30,32 Почта Узел связ | 117 |
| 4 | 12.12.19 | СЕ-5 | 64 | Л-2,4 | Московская Некрасова Юбилейная Беляева | ст. Северская | Московская 1б,1а,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,2,магазин Беляева 6а,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,37а,39,41,43 45,47,49 Юбилейная 1,3,5,2,4,6,8,10,12,14,16,18 Некрасова 2,4,6,6а,8,10,12,12а,16,16а,18,20,22,24,26,28,30,32,5,7,9, 11,13,15,17,17а,19,21,23,19,23,21,25,27,29,31,33,35,37,39,41,41а,43 Таманская 1 | 102 |
| 5 | 13.12.19 | СЕ-5 | 64 | Л-1 | Московская М.Горького Юбилейная | ст. Северская | Московская Насосная,4,6,8,10,12,б/н,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38, 40,42,44,46,48,50,52,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49 51,53,55,57,59,61 М. Горького 2,4,6,8,10,12,14,16,18, Юбилейная 20,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48, 50,52,54,56,58,60б,60а, 60,62,64,66,66а,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,3335,б/н, | 98 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 518 |