График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту 11.06 по 17.06.2019

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.06.19 | СХ-2 | СХ-2-470 | Л-1 | Центральная Гагарина Короткая Бондаренко Толстого | пгт. Афипский | ул. Короткая дом 43,44,48,49,50. ул. Гагарина дом 32,33,34,35,36,37,38,39,40, 42,43,45,46,47,48,41,51. | 22 |
| 2 | 13.06.19 | СХ-2 | СХ-2-481 | Л-1 | Воронова Комсомольская Кутузова | пгт. Афипский | ул. Воронова дом 7,9,11,13. ул. Кутузова дом 18 | 23 шт |
| 3 | 13.06.19 | СХ-2 | СХ-2-481 | Л-2 | Кутузова | пгт. Афипский | ул. Кутузова дом 4,8,12,16,5,3,7,15,17 ул. Лермонтова дом 205 |  |
| 4 | 13.06.19 | СХ-2 | СХ-2-481 | Л-2 | Воронова | пгт. Афипский | ул. Воронова дом 1,1а,3,5 Водонапорная башня, гаражи. |  |
| 5 | 13.06.19 | СХ-2 | СХ-2-470 | Л-3 | Толстого | пгт. Афипский | ул. Толстого дом 20,22,24. |  |
| 6 | 14.06.19 | СХ-2 | СХ-2-470 | Л-1 | Центральная Гагарина Короткая Бондаренко Толстого | пгт. Афипский | ул. Центральная дом 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17, 18,19,20,21,. | 20 |
| 7 | 17.06.19 | СХ-2 | СХ-2-470 | Л-1 | Центральная Гагарина Короткая Бондаренко | пгт. Афипский | ул. Центральная дом 22,23,25,26,27,28,29,30,54, ул. С.Бондаренко дом 2,4,9,вагончик | 31 |
| 8 | 17.06.19 | СХ-2 | СХ-2-484 | Л-1 | Красная Нефтехимиков Мира Российская | пгт. Афипский | ул. Мира дом 20,22,24,1в,3,5,7,9/1,9/2. ул. Российская 3/1,3/2,5,7,9, 11,13,15,17, |  |

Начальник Северского РЭС 											С.В. Саенко

Представитель подрядной организации 								          А.В. Агеев