График установки «умных» счетчиков в ст. Северская с 16.12 по 20.12.2019гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.12.19 | СЕ-5 | 63 | Л-1 | Комсомольская Д. Бедного М. Горького Краснодарская Пугачева Интернациональная | ст. Северская | Комсомольская 45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,65а,67,36,38,40,42,42в,42б,42а,44, 44а,48а,48б Д.Бедного 33а,31,29,27а,27,25а,25,23,21,24,26,26а,28,30,34а,34,36,38,42 Краснодарская 47в,47а Пугачева 35,23,29,27,29а Интернациональная 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,25а,27,29,31,33,2,4,6,8,10,12,14,18,20, 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 М.Горького 64,62,60,58,56,54,52,50,48,46,44,44а,42,40,40а,38,36,34,32,30 | 105 |
| 2 | 17.12.19 | СЕ-5 | 63 | Л-5 | Комсомольская Ленинградская Пер.Вешневый | ст. Северская | Комсомольская 34,32,,30,28,26,24,22,20,18а,18,16,14,39,б/н,37,35,33,31,31а Ленинградская 41а,41,39,37,35,33а,33,31,29,27,25а25,23,21,40а,40,38,36,,34,32а,32,30 ,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8,6 Пер.Вешневый 1,3,5,7,9,11,14,12а,12,10,8,6,4б,4а,4,2 | 114 |
| 3 | 17.12.19 | СЕ-5 | 63 | Л-1 | М. Горького | ст. Северская | М.Горького 66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,84а,86,88а,88,88б,90,92,94,96,96а,98 63,63а,65,67,69,71,73,73/2,75,77,79,81,81а,83,83а,85,87,89,89,89а, 91,93,95 |  |
| 4 | 18.12.19 | СЕ-5 | 63 | Л-2,3 | М.Горького Колхозная Пер Горького Некрасова | ст. Северская | Некрасова 36,34,53а Колхозная 1,3,5,7,9,11,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 Краснодарская Магазин,56,54/1,52,50,48,46 М.Горького 59а,57,55,53,51,49а,49,47,45,43,41,39,37,35,33,31,29,27а,27,25 23,21,19,17,1528,30,32а Пер. Гогького 4,4а,6,6б,6в,6а,8а,8,10,1,3 | 79 |
| 5 | 18.12.19 | СЕ-5 | 27 | Л-1 | Комарова | ст. Северская | Комарова Полиция, КПУ ,Баня. МСЭК 3, Медвытрезвитель 1. Стоматология. |  |
| 6 | 19.12.19 | СЕ-5 | 27 | Л-3 | Речная Ново-Украинская Крылова Крестьянская | ст. Северская | Речная 2а,б/н,2,4,6,8,10,12,14,16,16а,18,20,20а,22,26,24,9,11,13,15,17,19, 21,23,25,27,29/1,29/2,29/3,29/4,31,33,35,33а,37,39,41,43,45,47,49 51,53,55,57,59,61,63,63а Ново/Украинская 1а,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,б/н,26,24,22,20,18,16,14,12, 10,8,6,4,2, Украинская 25 Крылова 2,4,6,8,10,12,14/1,14/2,16,18,20,1,3а,5,7,9,11,13,15,17 Крестьянская 3,5,7,9,11,11б,13,15,17,19,19,19,21,23,25 | 116 |
| 7 | 20.12.19 | СЕ-5 | 27 | Л-2 | Речная Таманская Крестьянская Беляева | ст. Северская | Беляева 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48 50,52,54,56,56а,58а,58,60,62,64,66,68,70 Речная 1/1,1/2,1/3,,3,5/1,5/2,5/3,7,7а Таманская 14,16,магазин,18,20,20, магазин,22/1,22/2,24,26,28,30,32,34,36,38,3, 5,7, спортклуб,11,13,15,17,19,21,23,б/н,25,27,29,31,33,35,37,39 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67 Крестьянская 29,31,33,33а,35,37,39,30 | 109 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 523 |