График установки умных счетчиков  с 16.03 по 20.03.2020гг.
	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество планируемых к подключению ПУ всего

	1
	16.03.20
	СЕ-2
	17
	Л-1,2,3,4
	Шевченко
Кирпичная
Подгорная
Королева
Южная
Киевская
Украинская
	ст.Северская
	Шевченко
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,21а23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,б/н,
Магазин,45а,45б,49,51/1,51/2,53,55,57,59,61,63,65,67,69,69а71/1,71/2,73
75,77,79,81,81а,83,85,87,89,89а,91,93,95,2,б/н,4/1,4/2,4/3,6,8,10,12,14/1,14/2,14/3,16,18,18а,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,40а,42,44,46,48,50,52,54
56,58,60,62,64,64а,66,68,70,72,74,74а,76,82а,80,82,84,86,88
Кирпичная
2,2а,4,6,6а,8,10,12 от СЕ-2-90,,14,16б,16а,16,18,18а,20,20а,22,39,41,43,45,47
49,51,53
Подгорная
17,25,27,29,29б,29а,31,33,35,37,39,41
Королева
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,3,5,7/1,7/2,9/1,9/2,11,13,15,17,19,21
Садовая
1,1а,1б,3,5,7,9,11,11а,13,13а,15,15а,17,19,21,23,25,27
2а,2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,20,22,22а24,б/н,26,28,30,30а, 
Южная
61,59,б/н,кафе,51а,51б

	












214

	2
	17.03.20
	СЕ-2
	147
	Л-1,3,4
	Орджоникидзе
Запорожская
Кочубея
Строительная
Западная
Пер.Львовский


	ст.Северская
	Пер.Львовский
6,6а,8,10
Строительная
2а,1,1а,3,3а,3б,
Западная
1а,1,3,б/н,5,5а,7,9,11,11а,13,13а,15,17,19,21,21а,23,10,12а,14,16,18,20
22а,22,24,24а,26,28а,28,30в,30,30б,30а, ГОС-12шт
Запорожская
Гаражи-5шт,37а,39,41,43,45,45а47,47а,49,49а,51,53,53а,55,57,59,61
63,65,67,69,69а,71,71а,73,75,77,54,56,58,60,62а,62,64,68,70,72,70а,,74,76,78
Кочубея
27,14
Рождественская
1

Орджоникидзе
35а,35,37,37б,37а,35а,35б,39а,39,41,43,45,45б,45а,47,49,51,53,,55,57,59
62,64,66,68,70,70а,74,76,76а,78а,78б,78в,78г,80,80а,80б82а,84,84а,КНС
б/н,86а,86г,гараж86а,86г86/1,86/2,86д,86в,92,92а,94,94а,96,98а,98б,98,100а,98

	169

	3
	17.03.20
	СЕ-2
	190

	Л-1,3
	Западная
Суворова
Советская
Пер.Львовская
Народная
	ст. Северская
	Западная
2б,2а,2,4,6,8,10,12а,12,12г,12б,б/н,б/н,1в,1,3,7а,9
Советская
65,67,69,71,73,82
Народная
94,94а,96,73
Пер.Львовский
2а
Суворова
гараж 10ш,3,5,3,5,9,11,11а,13,2/1,2/2,2/3,2/4,4/1,4/2,6/1,6/2,6/3,6/4,8
	



      58

	4
	18.03.20
	СХ-3
	408
420
422
417
448
450
426
429
406
423
1028
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	Вывод ВЛ-10кВ СХ-3:установка счетчиков ( наличие совместного подвеса)

	



100


	4
	18.03.20
	СЕ-1
	33
	Л-1,2,3,4,5
	50 лет Октября
Н.Фрунзе
Кочубея
Школьная
Гагарина
Дружбы



	ст. Северская
	50 лет Октября
53,55,57,57а,59,61,63,65,67,69,71, 
52 магазин,54,56а,56,58,60,62,64,66б,66,66а,68а,68,магазин
80а,магазин,
92,магазин,94,96,98,100,102а,104,106,магазин,108,110,112,125
Дружбы
20б
Школьная
33,35,37,39,41/1,41/2,41/3,34,36,38/1,38/2,40,40а42,42а,44,46в
Гагарина
27, 29,31,33,35,37,39,39а,41,43,
 Н.Фрунзе
27,29,29а,31,33а,33,2а,4,6,
8,10,12,14а,14,16,18,20,22,24,26,28а,28,30,30/1,30/2,30/322,24,26, 
	






100


Справки по телефону «горячей линии» Кубаньэнерго 8-800-100-15-52 
Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)

