ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ

контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств местного бюджета  МБОУ СОШ № 43 станицы Северской  МО Северский район (в рамках муниципального контракта от 23.11.2016 № 0318300165716000101, договора на оказание услуг от 13.12.2016 № 121216/1, договора на оказание услуг от 13.12.2016 № 121216/2), предоставленных в 2016 году управлением образования администрации муниципального образования Северский район на реализацию мероприятия, предусмотренного муниципальной программой «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» в виде субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания».

Мероприятие проведено на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Северский район от 04 августа 2017 года №01-73 и пункта 3.10 раздела 3 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Северский район на 2017 год, по результатам которого составлен акт от 22.08.2017 №03-61. Материалы проверки направлены в отдел МВД России по Северскому району. Отчет направлен в Совет муниципального образования Северский район.

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено:

- Учреждение нарушило условия контракта в части оплаты работ, предусмотренные муниципальным контрактом, оплатив Подрядчику часть выполненных работ;

- в нарушение условий муниципального контракта в части соблюдения порядка сдачи и приемки работ, Учреждением неправомерно произведена оплата  работ, которые были выполнены в момент оплаты не в полном объеме ;

- Подрядчик, для получения положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Реконструкция МБОУ СОШ  № 43 по адресу: ст. Северская, ул.Ленина, 120 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест 1 этап», необоснованно предоставил Учреждению договора на оказание этой услуги оплата которых впоследствии  повлекла необоснованное расходование средств бюджета муниципального образования Северский район.