Приложение №2

к подпрограмме

«Развитие общественной инфраструктуры

муниципального значения»

на 2017-2028 годы

Информация об объекте капитального строительства

Реконструкция МБОУ СОШ №43 по адресу: ст. Северская, ул. Ленина, 120 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. 1 этап

(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  |  | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Наименование муниципального заказчика |  |  |  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 станицы Северской муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  |  | 400 мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  |  | 3 квартал 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | предшествующий период 2017-2018 гг. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | и т.д. |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  |  |  |  |  | всего | 279112400,0 |  | 279112400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 265156700,0 |  | 265156700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет | 13955700,0 |  | 13955700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  |  |  |  |  | всего | 301632100,0 |  | 300415700,0 |  | 1216400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 265156700,0 |  | 265156700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет | 36475400,0 |  | 35259000,0 |  | 1216400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  |  |  |  |  | всего | 22519700,0 |  | 21303300,0 |  | 1216400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет | 22519700,0 |  | 21303300,0 |  | 1216400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | всего | 279112400,0 |  | 279112400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 265156700,0 |  | 265156700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет | 13955700,0 |  | 13955700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация об объекте капитального строительства Модульное здание детского сада на 50 мест для МБДОУ ДС ОВ № 41 станицы Смоленской МО Северский район, расположенного по адресу: 353254, Россия, Краснодарский край, Северский район, станица Смоленская, ул. Мира, 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  |  |  | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Наименование муниципального заказчика |  |  |  |  |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 41станицы Смоленской муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  |  |  | 50 мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  |  |  | 4 квартал 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  | Источник финансирования в рублях |  |  | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | предшествующий период 17-18гг. | 2019 г. |  | 2020 г. |  | и т.д. |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
|  | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  |  |  | всего |  |  | 17020500,0 | 13777700,0 | 3242800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  | 9836400 | 9836400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  | 7184100,0 | 3941300,0 | 3242800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  |  |  | всего |  |  | 17242300,0 | 13870300,0 | 3289100,0 |  | 82900,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  | 9836400,0 | 9836400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  | 7405900,0 | 4033900,0 | 3289100,0 |  | 82900,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
|  | объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  |  |  | всего |  |  | 221800,0 | 92600,00 | 46300,0 |  | 82900,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  | 221800,0 | 92600,00 | 46300,0 |  | 82900,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  | всего |  |  | 17020500,0 | 13777700,0 | 3242800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  | 9836400 | 9836400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  | 7184100,0 | 3941300,0 | 3242800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Информация об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории муниципальной общеобразовательной организации МБОУ СОШ №4 пгт. Афипского муниципального образования Северский район Краснодарского края. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  | строительство |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Наименование муниципального заказчика |  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 поселка городского типа Афипского муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  | 858 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  | 4 квартал 2018 года |  |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | предшествующий период 2017-2018 гг. | 2019 г. | 2020 г. | и т.д. |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  |  | Всего | 21316000,0 | 16413600,0 | 4902400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 10000000,0 | 10000000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 11316000,0 | 6413600,0 | 4902400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  |  | всего | 22416000,0 | 17513600,0 | 4902400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 10000000,0 | 10000000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 12416000,0 | 7513600,0 | 4902400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  |  | всего | 10000000,0 | 1100000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 1100000,0 | 1100000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  |  | всего | 21316000,0 | 16413600,0 | 4902400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 10000000,0 | 10000000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 11316000,0 | 6413600,0 | 4902400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Информация об объекте капитального строительства

Реконструкция МАОУ лицей пгт. Афипский по адресу: поселок городского типа Афипский, ул. Победы, 9 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. 1 этап

(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  | реконструкция |  |  |  |  |
| 2 | Наименование муниципального заказчика |  |  |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей поселка городского типа Афипского муниципального образования Северский район имени заслуженного учителя РСФСР Вишни Давида Исааковича |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  |  |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей поселка городского типа Афипского муниципального образования Северский район имени заслуженного учителя РСФСР Вишни Давида Исааковича |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  | 3 квартал 2023 года |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | предшествующий период 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | Всего | 419 978 000,00 | 2295300,0 | 14016400,0 | 10190800,0 | 228454500,0 | 151367100,0 | 13 653 900,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 352 573 600,00 |  |  |  | 215651000,0 | 125467100,0 | 11 455 500,00 |
|  |  | районный бюджет | 67 404 400,00 | 2295300,0 | 14016400,0 | 10190800,0 | 12803500,0 | 25900000,0 | 2 198 400,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего | 419 978 000,00 | 2295300,0 | 14016400,0 | 10190800,0 | 228454500,0 | 151367100,0 | 13 653 900,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 352 573 600,00 |  |  |  | 215651000,0 | 125467100,0 | 11 455 500,00 |
|  |  | районный бюджет | 67 404 400,00 | 2295300,0 | 14016400,0 | 10190800,0 | 12803500,0 | 25900000,0 | 2 198 400,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего | 29 692 800,0 | 2295300,0 | 14016400,0 | 10190800,0 | 1453400,0 | 1736900,0 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 29 692 800,0 | 2295300,0 | 14016400,0 | 10190800,0 | 1453400,0 | 1736900,0 | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего | 390 285 200,00 |  |  |  | 227 001 100,0 | 149 630 200,0 | 13 653 900,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 352 573 600,00 |  |  |  | 215 651 000,0 | 125 467 100,0 | 11 455 500,00 |
|  |  | районный бюджет | 37 711 600,00 |  |  |  | 11 350 100,00 | 24 163 100,00 | 2 198 400,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Информация об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство универсального спортивного зала по адресу: Краснодарский край, Северский район, с. Львовское, в кадастровом квартале 23:26:070:3009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Наименование муниципальногозаказчика |  |  |  | администрация Львовского сельского поселения Северского района |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Наименование застройщика |  |  |  | ООО «Лидер Строй» |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | предшествующий период 2018 г. |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  |  | всего | 43 066 200,0 | 300524,78 |  | 26 912600,0 | 13690000,0 | 2743400,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 36 780 600,0 |  |  | 20 927 500,0 | 13690000,0 | 2743400,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 6 285624,78 | 300524,78 |  | 5 985 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  |  | всего | 43 066 200,0 | 300524,78 |  | 26 912600,0 | 13690000,0 | 2743400,0 |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 36 780 600,0 |  |  | 20 927 500,0 | 13690000,0 | 2743400,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 6 285624,78 | 300524,78 |  | 5 985 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  |  | всего | 1157524,78 | 300524,78 |  | 857000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 1157524,78 | 300524,78 |  | 857000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  |  | всего | 26055600,0 |  |  | 26055600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 20927500,0 |  |  | 20927500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 5128100,0 |  |  | 5 128100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Информация об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории муниципальной общеобразовательной организации МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л.1 этап» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  | строительство |  |  |  |
| 2 |  | Наименование муниципального заказчика |  |  | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 12 станицы Дербентской муниципального образования Северский район имени войскового полковника Черноморского казачьего войска Тиховского Льва Лукьяновича |  |  |  |
| 3 |  | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  | 97 |  |  |  |
| 5 |  | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  | 4 квартал 2020 года |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | предшествующий период 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | и т.д. |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  |  | всего | 61500,0 |  | 61500,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 61500,0 |  | 61500,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  |  | Всего | 61500,0 |  | 61500,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 61500,0 |  | 61500,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  |  | Всего | 61500,0 |  | 61500,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 61500,0 |  | 61500,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| выполнение строительно-монтажных работ |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |

| Информация об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство офиса врача общей практики в ст. Калужской (в том числе ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  | проектирование и строительство |  |  |  |
|  | 2 | Наименование муниципального заказчика |  |  | Администрация муниципального образования Северский район |  |  |  |
|  | 3 | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  | 250,30 м² |  |  |  |
|  | 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  | 2021 год |  |  |  |
|  | Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | Всего, в т.ч.: | 20167600,0 |  | 1889000,0 | 18278600,0 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КБ | 20167600,0 |  | 1889000,0 | 18278600,0 |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | Всего, в т.ч.: | 20167600,0 |  | 1889000,0 | 18278600,0 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КБ | 20167600,0 |  | 1889000,0 | 18278600,0 |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего, в т.ч.: | 1889000,0 |  | 1889000,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КБ | 1889000,0 |  | 1889000,0 |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  | выполнение строительно-монтажных работ |  | всего, в т.ч.: | 18278600,0 |  |  | 18278600,0 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КБ | 18278600,0 |  |  | 18278600,0 |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |

|  | Информация об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Детский сад на 140 мест по ул. Энгельса и ул. Пугачева в ст. Северская Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  | Проектирование и строительство |  |  |  |  |
| 2 |  | Наименование муниципального заказчика |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Северский район |  |  |  |  |
| 3 |  | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  |  |  |  |  | 140 мест |  |  |  |  |
| 5 |  | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2027 г.г. |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  |  | всего | 440 719 800,0 | 3800000,0 |  | 3004 900,0 |  | 600000,0 |  | 0,0 | 158 649 600,0 | 222 035 300,0 | 52 630 000,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 280 010 000,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 91 964 300,0 | 138 047 200,0 | 49 998 500,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 160 709 800,0 | 3800000,0 |  | 3004 900,0 |  | 600000,0 |  | 0,0 | 66 685 300,0 | 83 988 100,0 | 2 631 500,0 |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  |  | всего | 440 719 800,0 | 3800000,0 |  | 3004 900,0 |  | 600 000,0 |  | 0,0 | 158 649 600,0 | 222 035 300,0 | 52 630 000,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 280 010 000,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 91 964 300,0 | 138 047 200,0 | 49 998 500,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 160 709 800,0 | 3800000,0 |  | 3004 900,0 |  | 600 000,0 |  | 0,0 | 66 685 300,0 | 83 988 100,0 | 2 631 500,0 |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  |  | всего | 7 892 700,0 | 3 800 000,0 |  | 3004 900,0 |  | 600 000,0 |  |  | 487 800,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 7 892 700,0 | 3 800 000,0 |  | 3004 900,0 |  | 600 000,0 |  |  | 487 800,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  |  | всего | 432 827 100,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 158 161 800,0 | 222 035 300,0 | 52 630 000,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 280 001 000,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 91 964 300,0 | 138 047 200,0 | 49 998 500,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 152 817 100,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 66 197 500,0 | 83 988 100,0 | 2 631 500,0 |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Информация об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Детский сад на 140 мест в ст-це Калужской Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  | Проектирование и строительство |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Наименование муниципального заказчика |  |  |  | Администрация муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  | 140 мест |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительств |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2025г. | 2026г. |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  |  | всего | 9 805 600,0 | 4074100,0 |  | 3988000,0 | 600000,0 | 52 900,0 | 1 090 600,0 |  |
|  |  |  | федеральн. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 9 805 600,0 | 4074100,0 |  | 3988000,0 | 600000,0 | 52 900,0 | 1 090 600,0 |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  |  | всего | 9 805 600,0 | 4074100,0 |  | 3988000,0 | 600000,0 | 52 900,0 | 1 090 600,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 9 805 600,0 | 4074100,0 |  | 3988000,0 | 600000,0 | 52 900,0 | 1 090 600,0 |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  |  | всего | 9 805 600,0 | 4074100,0 |  | 3988000,0 | 600000,0 | 52 900,0 | 1 090 600,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 9 805 600,0 | 4074100,0 |  | 3988000,0 | 600000,0 | 52 900,0 | 1 090 600,0 |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация об объекте капитального строительства Строительство центра единоборств, расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, станица Северская, пересечение ул. Энгельса и ул. Пугачева. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  |  | проектирование и строительство |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование муниципального заказчика |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  |  | Общая площадь здания 1880 м2. |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | Всего, в т.ч.: | 191 509 000,0 | 999 100,0 | 1 688 800,0 |  | 1 912 200,0 | 1 112 200,0 | 89 281 900,0 | 96 514 800,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБ | 156 537 300,0 |  |  |  |  |  | 83 477 800,0 | 73 059 500,0 |  |
|  |  | МБ | 34 971 700,0 | 999 100,0 | 1 688 800,0 |  | 1 912 200,0 | 1 112 200,0 | 5 804 100,0 | 23 455 300,0 |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | Всего, в т.ч.: | 191 509 000,0 | 999 100,0 | 1 688 800,0 |  | 1 912 200,0 | 1 112 200,0 | 89 281 900,0 | 96 514 800,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБ | 156 537 300,0 |  |  |  |  |  | 83 477 800,0 | 73 059 500,0 |  |
|  |  | МБ | 34 971 700,0 | 999 100,0 | 1 688 800,0 |  | 1 912 200,0 | 1 112 200,0 | 5 804 100,0 | 23 455 300,0 |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего, в т.ч.: | 7 122 800,0 | 999 100,0 | 1 688 800,0 |  | 1 912 200,0 | 1 112 200,0 | 1 410 500,0 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 7 122 800,0 | 999 100,0 | 1 688 800,0 |  | 1 912 200,0 | 1 112 200,0 | 1 410 500,0 |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего, в т.ч.: | 184 386 200,0 |  |  |  |  |  | 87 871 400,0 | 96 514 800,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБ | 156 537 300,0 |  |  |  |  |  | 83 477 800,0 | 73 059 500,0 |  |
|  |  | МБ | 27 848 900,0 |  |  |  |  |  | 4 393 600,0 | 23 455 300,0 |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация об объекте капитального строительства «Детский сад на 320 мест по адресу: Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, ул. Победы, д. 15»

(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  | Проектирование и строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование муниципального заказчика |  |  | Администрация муниципального образования Северский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  | 320 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  | 2027-2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | и т.д. |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | всего | 49 606 300,0 | 350000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 28 221 900,0 |  | 21 034 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 44 012 600,0 | 24030500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 24 030 500,0 |  | 19 982 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5 593 700,0 | 350 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4191 400,0 |  | 1 052 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего | 49 606 300,0 |  | 350000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 28 221 900,0 |  | 21 034 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 44 012 600,0 |  | 24030500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 24 030 500,0 |  | 19 982 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5 593 700,0 |  | 350000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4191 400,0 |  | 1 052 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего | 49 606 300,0 |  | 350000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 28 221 900,0 |  | 21 034 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 44 012 600,0 |  | 24030500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 24 030 500,0 |  | 19 982 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5 593 700,0 |  | 350 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4191 400,0 |  | 1 052 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация об объекте капитального строительства

«Фельдшерско-акушерский пункт в ст. Ставропольской»

(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  | Проектирование и строительство |  |  |  |  |
| 2 | Наименование муниципального заказчика |  |  |  | МКУ МО СР «УКС» |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  | 80 кв.м. |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительств |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | и т.д. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | всего | 12750000,0 |  |  |  | 12750000,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 12750000,0 |  |  |  | 12750000,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего | 12750000,0 |  |  |  | 12750000,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 12750000,0 |  |  |  | 12750000,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего | 750000,0 |  |  |  | 750000,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 750000,0 |  |  |  | 750000,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего | 12000000,0 |  |  |  | 12000000,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 12000000,0 |  |  |  | 12000000,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Информация об объекте капитального строительства

Строительство офиса врача общей практики в п. Октябрьском

(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  |  | Проектирование и строительство |  |  |  |  |
| 2 | Наименование муниципального заказчика |  |  |  |  | МКУ МО СР «УКС» |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительств |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | Предшеств. период 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | всего | 46 143 500,0 |  | 3 000 000,0 |  | 2 757 900,0 | 40 385 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 46 143 500,0 |  | 3 000 000,0 |  | 2 757 900,0 | 40 385 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего | 46 143 500,0 |  | 3 000 000,0 |  | 2 757 900,0 | 40 385 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 46 143 500,0 |  | 3 000 000,0 |  | 2 757 900,0 | 40 385 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего | 43 143 500,0 |  |  |  | 2 757 900,0 | 40 385 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 43 143 500,0 |  |  |  | 2 757 900,0 | 40 385 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Информация об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство противопожарного резервуара МБОУ СОШ №3 ст. Крепостной МО Северский район им. дважды Героя Советского Союза маршала авиации Савицкого Е.Я. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  | Строительство |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Наименование муниципального заказчика |  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 станицы Крепостной муниципального образования Северский район имени дважды Героя Советского Союза маршала авиации Савицкого Евгения Яковлевича |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Наименование застройщика |  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 станицы Крепостной муниципального образования Северский район имени дважды Героя Советского Союза маршала авиации Савицкого Евгения Яковлевича |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  | 120 кв.м. |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительств |  |  | 2023 год |  |  |  |  |
|  | Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | Предшествующий период 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | и т.д. |  |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  |  | всего | 2 193 100,0 |  | 2 193 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 2 193 100,0 |  | 2 193 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  |  | всего | 2 817 100,0 |  | 2 817 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 2 817 100,0 |  | 2 817 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  |  | всего | 624 000,0 |  | 624 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 624 000,0 |  | 624 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  | всего | 2 193 100,0 |  | 2 193 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 2 193 100,0 |  | 2 193 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Информация об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Магистральный водопровод Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  | Строительство |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Наименование муниципального заказчика |  |  |  | МКУ МО СР «УКС» |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  | Протяженность – 34 915,2 м. Производительность – 7 560,0 куб./сут. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительств |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | Предшествующий период 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | 2026г. |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  |  |  | всего | 793 302 000,0 | 11 250 000,0 | 249 091 500,0 | 233 740 500,0 | 167 832 400,0 | 131 387 600,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 734 764 400,0 |  | 229 283 900,0 | 222 053 400,0 | 158 609 500,0 | 124 817 600,0 |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 47 287 600,0 |  | 19 807 600,0 | 11 687 100,0 | 9 222 900,0 | 6 570 000,0 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 11 250 000,0 | 11 250 000,0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  |  |  | всего | 793 302 000,0 | 11 250 000,0 | 249 091 500,0 | 233 740 500,0 | 167 832 400,0 | 131 387 600,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 734 764 400,0 |  | 229 283 900,0 | 222 053 400,0 | 158 609 500,0 | 124 817 600,0 |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 47 287 600,0 |  | 19 807 600,0 | 11 687 100,0 | 9 222 900,0 | 6 570 000,0 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 11 250 000,0 | 11 250 000,0 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  |  |  | всего | 18 990 000,0 | 11 250 000,0 | 7 740 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 7 740 000,0 |  | 7 740 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 11 250 000,0 | 11 250 000,0 |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  | всего | 782 052 000,0 |  | 249 091 500,0 | 233 740 500,0 | 167 832 400,0 | 131 387 600,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 734 764 400,0 |  | 229 283 900,0 | 222 053 400,0 | 158 609 500,0 | 124 817 600,0 |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 39 547 600,0 |  | 12 067 600,0 | 11 687 100,0 | 9 222 900,0 | 6 570 000,0 |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация об объекте капитального строительства Реконструкция здания (Литер А) МБОУ СОШ № 45 ст. Северской МО Северский район имени Героя Советского Союза Гаврилова П.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  | реконструкция |  |  |  |  |
| 2 | Наименование заказчика муниципального |  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 станицы Северской муниципального образования Северский район имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Михайловича |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  | 4 квартал 2024 года |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | предшествующий период 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральн. Бюджетз |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |
|  |  | федеральн. бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100 000,00 |  | 100000,00 |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего | 100 000,00 |  | 100000,00 |  |  |  |
|  |  | федеральн. бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральн. бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |

Информация об объекте капитального строительства Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Крюковский водозабор и инженерные коммуникации»

(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование муниципального заказчика |  |  |  | МКУ МО СР «Управления капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  |  |  | Определение подрядчика по результатам торговых процедур |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  | 20 000 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | предшествующий период 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | Всего | 162 489 000,0 |  |  | 53 900 000,0 | 53 900 000,0 | 54 689 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 51 954 500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 51 954 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 110 534 500,0 |  |  | 53 900 000,0 | 53 900 000,0 | 2 734 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего | 162 489 000,0 |  |  | 53 900 000,0 | 53 900 000,0 | 54 689 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 51 954 500,0 |  |  | 0,0 |  | 51 954 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 110 534 500,0 |  |  | 53 900 000,0 | 53 900 000,0 | 2 734 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего | 162 489 000,0 |  |  | 53 900 000,0 | 53 900 000,0 | 54 689 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 51 954 500,0 |  |  | 0,0 |  | 51 954 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 110 534 500,0 |  |  | 53 900 000,0 | 53 900 000,0 | 2 734 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация об объекте капитального строительства

«Фельдшерско-акушерский пункт в х.Карский Северского района»

(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

| Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  | Проектирование и строительство |  |  |  |  |
| 2 | Наименование муниципального заказчика |  |  |  | МКУ МО СР «УКС» |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  | 105,0 кв.м. (+/-) |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительств |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях | Период реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2026 г. |  | 2027 г. |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | всего | 20 850 000,0 | 850 000,0 |  | 20 000 000,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 20 850 000,0 | 850 000,0 |  | 20 000 000,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего | 20 850 000,0 | 850 000,0 |  | 20 000 000,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 20 850 000,0 | 850 000,0 |  | 20 000 000,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего | 850 000,0 | 850 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 850 000,0 | 850 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего | 20 000 000,0 |  |  | 20 000 000,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 20 000 000,0 |  |  | 20 000 000,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности директора

МКУ МО СМР КК «Управление капитального строительства»                                                                                  Д.И. Мордовец