|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального образования Северский район от ______________ №____ «ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального образования Северский район от 11.04.2022 года № 565 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке предложений по изменению существенных условий контрактов для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Настоящие методические рекомендации по подготовке предложений по изменению существенных условий контрактов для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от  5 апреля    2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно – методические рекомендации, Закон № 44-ФЗ), разработаны во исполнение поручения, указанного в подпункте 2 пункта 3 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2022 года № 98 «О реализации положений Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Подготовка предложений по изменению существенных условий контрактов для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, осуществляется при невозможности применения случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

3. В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ допускается заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий государственного контракта (далее – контракт) при совокупности следующих условий:

1) контракт заключен до 1 января 2024 года;

2) при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

3) наличие решения главы муниципального образования Северский район;

4) соблюдение положений  частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в том числе:

предоставление поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если изменение существенных условий влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ;

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Изменение существенных условий контракта по решению, принятому главой муниципального образования Северский район (далее – заказчик), в следующем порядке:

1) заказчик получает от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, подтверждающих невозможность его исполнения в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, и указанием условий контракта, подлежащих изменению;

2) заказчик, приняв решение о целесообразности внесения изменений в контракт, оформляет обоснование заключения дополнительного соглашения об изменении контракта по форме, согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям. В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) предлагает измененить цены товаров (работ, услуг) заказчик проверяет указанные цены, используя различные общедоступные источники ценовой информации;

3) заказчик  направляет главному распорядителю средств местного бюджета письменное обращение о согласовании необходимости изменения существенных условий контракта (далее – обращение) с приложением информации, подтверждающей обоснованность таких изменений, в том числе информации из общедоступных источников ценовой информации, подтверждающей обоснованность изменения цены товаров (работ, услуг) (в случае изменения цены контракта);

4) главный распорядитель средств местного бюджета по результатам рассмотрения обращения, в случае принятия решения о необходимости внесения изменений в существенные условия контракта, направляет такое обращение и прилагаемые к нему информацию и документы в управление по закупкам для муниципальных нужд администрации муниципального образования Северский район  (далее – управление по закупкам для муниципальных нужд);

5) управление по закупкам для муниципальных нужд рассматривает поступившие информацию и документы и в случае необходимости запрашивает дополнительные информацию и документы у главного распорядителя средств местного бюджета, направившего обращение об изменении существенных условий контракта. В срок не более двух рабочих дней с момента получения указанного запроса главный распорядитель средств местного бюджета направляет в управление по закупкам для муниципальных нужд запрашиваемые информацию и документы;

6) в срок не более пяти рабочих дней с момента получения информации и документов или с момента получения дополнительных информации и документов, управление по закупкам для муниципальных нужд рассматривает указанные документы и подготавливает проект постановления администрации муниципального образования Северский район, а также включает в пояснительную записку к проекту такого постановления, поступившие от главного распорядителя средств местного бюджета, информацию и документы.

5. Изменение существенных условий контракта осуществляется после вступления в силу соответствующего постановления администрации муниципального образования Северский район в пределах обоснования дополнительного соглашения об изменении контракта, предоставленного заказчиком.

6. При изменении существенных условий контракта заказчик включает информацию и документы о соглашении об изменении условий контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном статьей 103 Закона № 44-ФЗ.».

Начальник управления

по закупкам для муниципальных нужд                                                                 О.Н.Ляшко