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	Приложение №1

к муниципальной программе 

«Развитие топливно-энергетического комплекса» 


Подпрограмма
 «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период  2015 - 2022 годы» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»

Паспорт подпрограммы
 «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период  2015 - 2022 годы» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»

	Наименование подпрограммы
	
	«Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период  2015 - 2022 годы» подпрограмма  (далее - подпрограмма)

	
	
	

	Координатор подпрограммы
	
	управление по координации работы жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального образования Северский район

	
	
	

	Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы
	
	сельские и городские поселения муниципального образования Северский район, бюджетные и казенные учреждения, предприятия жилищно-коммунального хозяйства Северского района 

	
	
	

	Цели подпрограммы
	
	повышение надежности систем теплоснабжения в муниципальном образовании Северский район; обеспечение устойчивого функционирования систем теплоснабжения;
снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии

	
	
	

	Задачи подпрограммы
	
	реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения;
ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных

	
	
	

	Перечень целевых показателей подпрограммы
	
	ввод новых тепловых мощностей

протяженность построенных (реконструируемых) тепловых сетей;

	
	
	

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	
	подпрограмма реализуется в один этап;

срок реализации подпрограммы  - 

2015 - 2022 годы


	
	
	

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	
	всего на 2015 - 2022 годы предусмотрено 
118 345,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств муниципального образования Северский район – 23 726,0 тыс. рублей:

2015 год – 11 976 тыс. рублей;

2016 год – 7 600 тыс. рублей

2017 год- 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 4 150 тыс. рублей;

2021 – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета сельских и городских поселений 19 919,8 тыс. рублей:

2015 год – 4 700 тыс. рублей;

2016 год – 445,1тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 2004,7 тыс. рублей;

2020 год – 9 965,0 тыс. рублей;

2021 год – 1 535,0 тыс. рублей;

2022 год – 1 270,0 тыс. рублей.
за счет средств из краевого бюджета                            74 700,0 тыс.  рублей.
2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 51 885,0 тыс. рублей;
2021 год – 13 815,0 тыс. рублей;
2022 год – 9 000,0 тыс. рублей

за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей:

 

	
	
	

	Контроль за выполнением подпрограммы
	
	осуществляет управление по координации работы жилищно-коммунального комплекса


1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

теплоснабжения в муниципальном образовании Северский район

В настоящее время на территории муниципального образования Северский район работают в режиме производства и транспортировки тепловой энергии 60  котельных, в  том  числе  эксплуатируемых предприятиями ЖКХ  – 27 шт. (все газовые); управления образования - 26 шт. (газовые-17шт., жидкое топливо-6 шт., дрова-4 шт.) здравоохранения – 3 шт.(все газовые), культуры – 2 шт.(все газовые), социальной защиты населения – 2 шт. (все газовые).
Всего протяженность теплотрасс от котельных – 46,7 км. Запланировано к замене в 2018 году  - 2,33 км ветхих тепловых сетей, что составляет 5 % от общей протяженности.

Источники и сети теплоснабжения, являются объектами муниципальной собственности, эксплуатируются специализированными теплоснабжающими предприятиями на основании концессионного соглашения (ООО «Тепловые сети», ООО «Юг-теплосервис» или хозяйственного ведения (МУП «Новодмитриевское ЖКХ».

По состоянию на сегодняшний день, физический износ источников теплоснабжения (котельных) составляет  75% (среднекраевой показатель 80%), тепловых сетей - 42% (среднекраевой показатель 85%).

При этом сохраняется устойчивая динамика к общему "старению" основных фонов в теплоэнергетике.

Подавляющее большинство котельных (оборудования котельных) и тепловых сетей было построено (установлено) более 30 - 35 лет назад, что означает не только низкий уровень их технического состояния, но и высокую отсталость существующих мощностей от современных аналогов, предназначенных для производства и передачи тепловой энергии.

Так, существующие котельные и тепловые сети значительно уступают современным новым образцам и в части энергоэффективности, а также в части экологии и промышленной безопасности.

Это обусловлено, прежде всего, произошедшим за последние годы значительным прогрессом в области производства котельного оборудования и тепловых сетей с применением энергосберегающих технологий, который позволил уменьшить габариты котельных, увеличить КПД котельного оборудования, снизить вредные выбросы и потери тепла и теплоносителя при транспортировке.

Если сравнить современные образцы котельных и тепловых сетей с применяемыми 30 - 35 лет назад, то в первую очередь бросятся в глаза следующие отличия:

КПД современных котельных составляет 91 - 92%, что выше на 15% аналогичного показателя у старых образцов;

потери при транспортировке тепла в современных тепловых сетях составляют менее 1% на километр, тогда как в старых образцах данные потери составляют более 3%;

средний удельный расход топлива на выработку тепловой энергии действующими котельными составляет 176 кг. у.т./Гкал, а удельный расход топлива на выработку тепловой энергии современными котельными установками составляет 155 кг. у.т./Гкал;

габариты современных котельных, а также оборудования примерно в 2 - 3 раза меньше старых образцов.
Обозначенный уровень физического износа существующих котельных и тепловых сетей усугубляет высокую разницу в технических показателях, так как изношенность дополнительно снижает КПД и увеличивает потери.
Для ликвидации нерентабельных  из-за  избытка мощности  убыточных  котельных необходимо выполнить реконструкцию на условиях софинансирования некоторых котельных, которые отапливают по одному или  два объекта. 

Одновременно по некоторым котельным отмечается недостаток мощности. Для этого необходимо провести режимно-наладочные испытания установленных котлоагрегатов. Это необходимо для обеспечения  экономного и рационального расхода энергоресурсов, а так же нормализации процесса горения, так как в настоящее время почти на всех котельных наблюдается недожог топлива. 

Для    решения   данной   проблемы  необходимо  выполнить  реконструкцию котельных с заменой основного и вспомогательного оборудования.

Техническая отсталость работающих в настоящее время котельных и тепловых сетей, а также соответствующего оборудования вместе с крайне высоким уровнем их износа сохраняет высокую аварийную опасность и ставит под угрозу стабильное и надёжное теплоснабжение потребителей Северского района, а также приводит к убыточности деятельности по производству и передаче тепловой энергии, несоответствию используемого оборудования, зданий и сооружений современным требованиям экологии и промышленной безопасности.

Имеющие место отдельные инвестиции в строительство новых взамен старых тепловых мощностей и сетей носят незначительный характер и не могут переломить общую динамику по ежегодному "устареванию" основных фондов.
Так, за период с 2005 по 2014 год техническое перевооружение произведено на 4 котельных: Электроток п. Ильский, МОУ СОШ №16               п. Ильский, МОУ СОШ №36 ст.Новодмитриевская и МОУ СОШ №4                    ст. Азовская, а так же Черноморским городским поселением была приобретена модульная котельная, которая установлена в п.ВИТИМ.
Без принятия действенных мер по строительству (реконструкции) источников теплоснабжения и тепловых сетей взамен физически и морально устаревших будут сохраняться высокий уровень аварийной опасности, увеличиваться задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы.

Наиболее оптимальным путём решения проблемы является реализация на территории Северского района подпрограммы, предусматривающей реализацию мероприятий, направленных на модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности сельских и городских поселений  и эксплуатируемых специализированными предприятиями. 

Реализация подпрограммы позволит вводить в эксплуатацию новые тепловые мощности и тепловые сети, что будет способствовать решению стратегической задачи по развитию инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, определенной Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденной Законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ, путем реализации действий, направленных на повышение надежности и качества теплоснабжения, а также на эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов и обеспечения энергобезопасности Северского района.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми подпрограммой ресурсами, в том числе финансовыми.

Подпрограммой предусмотрены следующие основные решения поставленной проблемы:

1. Комплексный подход к решению проблемы

Цели, задачи и основные направления реализации подпрограммы позволяют учесть основные аспекты и определить приоритетность тех или иных мероприятий.

2. Распределение полномочий и ответственности

В рамках подпрограммы проводится четкое распределение полномочий между органом исполнительной власти муниципального образования Северский район - ответственным за выполнение мероприятий и сельскими и городскими поселениями Северского района - получателями субсидий. Данный подход позволяет повысить эффективность выполнения подпрограммных мероприятий.

3. Координация решения проблемы

Координатором подпрограммы является управление по координации работы жилищно-коммунального комплекса (далее - Координатор), которое обеспечивает эффективное взаимодействие между органами исполнительной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления сельских и городских поселений и предприятиями жилищно-коммунального комплекса Северского района в ходе реализации подпрограммы.

4. Обеспечение полного и своевременного финансирования

В подпрограмме определен механизм и объемы финансирования программных мероприятий, что обеспечит своевременность и полноту их оплаты.

5. Принятие критериев оценки и социально-экономических последствий решения проблемы

Критериями оценки реализации подпрограммы являются: протяженность реконструируемых тепловых сетей, ввод новых тепловых мощностей.
Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации подпрограммы при сохранении эффективности в выборе способов решения социально значимых проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода, а так же использование механизмов муниципального частного партнерства позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются: повышение надежности систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в Северском районе, снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения;

ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных;

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2022 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Перечень мероприятий подпрограммы
тыс. руб.
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финанси

рования, всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022

год
	Непосредствен

ный результат реализации мероприятия
	Муниципаль

ный заказчик, получатель субсидий, ответстве

нный за выполнение мероприятий

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению котельной, расположенной по адресу:  ст. Северская, ул.Запорожская,36

(изготовление ПСД, прохождение экспертизы)

	Бюджет Северского сельского поселения
	3104,7
	1 100,0
	100,0
	0
	0
	2004,7
	0
	0
	0
	Позволит провести техническое перевооружение котельной
	Северское сельское поселение – муниципальный заказчик 

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2.
	Техническое перевооружение (модернизация) котельной тепловой мощностью 3,5 МВт по адресу: ст. Северская, ул.Запорожская,36
	Всего
	11 650,0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 650,0
	0
	0
	Ввод новых тепловых мощностей после реконструкции, экономия энергоносителей
	Северское сельское поселение – получатель субсидии из средств краевого бюджета

	
	
	Бюджет Северского сельского поселения

	1 165,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 165,0
	0
	0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	10 485,0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 485,0
	0
	0
	
	

	
	
	Внебюджетные средства

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.
	Корректировка проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной по адресу: ст.Северская,

МОУ СОШ №59

	Бюджет Северского сельского поселения
	100,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Позволит провести техническое перевооружение котельной
	Северское сельское поселение – муниципальный заказчик

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4.
	Техническое перевооружение котельной по адресу: ст.Северская, МОУ СОШ №59
	Всего


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ввод новых тепловых мощностей после реконструкции, экономия энергоносителей
	Северское сельское поселение – получатель субсидии из средств краевого бюджета

	
	
	Бюджет Северского сельского поселения


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	5.
	Модернизация котельной «Дом пионеров»: ст.Северская, ул.Ленина,135
	Всего
	10 270,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10270,0
	Ввод новых тепловых мощностей после реконструкции, экономия энергоносителей
	Северское сельское поселение – получатель субсидии из средств краевого бюджета

	
	
	Бюджет Северского сельского поселения
	1 270,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1270,0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	9 000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9000,0
	
	

	
	
	Внебюджетные средства

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Итого по

Северскому сельскому поселению:
	Всего

	25224,7
	1200,0
	100,0
	0
	0
	2004,7
	 11650,0
	0
	10270,0
	
	

	
	
	Бюджет Северского сельского поселения

	 5739,7
	1200,0
	100,0
	0
	0
	2004,7
	  1165,0
	0
	1270,0
	
	

	
	
	Краевой бюджет

	  19485,0
	0
	0
	0
	0
	0
	10485,0
	0
	9000,0
	
	

	
	
	Внебюджетные средства

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	6.
	Разработка проектно-сметной документации по  техническому перевооружению котельной , расположенной по адресу: п. Ильский, ул.Мира,32

(разработка ПСД, прохождение экспертизы)
	Бюджет Ильского городского поселения
	1 695,1
	500,0
	345,1
	0
	0
	0
	850,0
	0
	0
	Позволит провести техническое перевооружение котельной
	Ильское городское поселение – 

муниципальный заказчик

	7.
	Строительство блочно-модульной котельной городка «Животноводов»

 п. Ильский, ул.Мира,32

	Всего


	13 500,0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 500,0
	0
	0
	Ввод новых тепловых мощностей, экономия энергоносителей
	Ильское городское поселение – 

получатель субсидии из средств краевого бюджета

	
	
	Бюджет Ильского городского поселения

	1 350,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 350,0
	0
	0
	
	

	
	
	Краевой бюджет

	12 150,0


	0
	0
	0
	0
	0
	12 150,0
	0
	0
	
	

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	8
	Разработка проектно-сметной документации по  техническому перевооружению котельной ГРКК расположенной по адресу: п. Ильский, ул.Первомайская,50 (разработка ПСД, прохождение экспертизы)
	Бюджет Ильского городского поселения
	850,0
	0
	0
	0
	0
	0
	850,0
	0
	0
	Позволит провести техническое перевооружение котельной
	Ильское городское поселение – 

муниципальный заказчик

	
	Итого по Ильскому

городскому

поселению
	Всего

	16045,1

	500,0
	345,1
	0
	0
	0
	15 200,0
	0
	0
	
	

	
	
	Бюджет

Ильского 

городского

поселения

	3895,1
	500,0
	345,1
	0
	0
	0
	3050,0
	0
	0
	
	

	
	
	Краевой бюджет

	12 150,0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 150,0
	0
	0
	
	

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9.
	Разработка проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной котельной МСЧ тепловой мощностью 3,7 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: п.Черноморский, ул.Новая

(разработка ПСД, прохождение экспертизы)


	Бюджет Черноморского городского поселения
	2 800,0
	1 800,0
	0
	0
	0
	0
	1000,0
	0
	0
	Позволит провести строительство котельной
	Черномор

ское городское поселение -муниципальный заказчик

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	10.
	Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 3,7 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: п.Черноморский, ул.Новая
	Всего
	17 000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 000,0
	0
	0
	Ввод новых тепловых мощностей, экономия энергоносителей
	Черномор

ское городское поселение - получатель субсидии из средств краевого бюджета



	
	
	Бюджет

Черноморского городского поселения
	1 700,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 700,0
	0
	0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	15 300,0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 300,0
	0
	0
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	11.
	Модернизация котельной «Центральная»: пгт.Черноморский, ул.Дзержинского,6
	Всего
	15 500,0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 500,0
	0
	0
	
	Черномор

ское городское поселение - получатель субсидии из средств краевого бюджета



	
	
	Бюджет

Черноморского

Городского поселения
	1 550,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 550,0
	0
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	13 950,0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 950,0
	0
	
	
	

	
	
	Внебюджетные

средства 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	12.
	Разработка проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной котельной «Центральная»  тепловой мощностью 3,7 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: п.Черноморский, ул.Дзержинского,6
(разработка ПСД, прохождение экспертизы)


	Бюджет

Черноморского

Городского поселения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1000,0
	0
	0
	Позволит провести строительство котельной
	Черномор

ское городское поселение -муниципальный заказчик

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Итого по Черноморскому городскому поселению
	Всего
	36 300,0
	1 800,0
	0
	0
	0
	0
	34 500,0
	0
	0
	0
0

0

0
	

	
	
	Бюджет

Черноморского городского поселения
	7050,0
	1 800,0
	0
	0
	0
	      0
	5 250,0
	0
	0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	29 250,0
	0
	0
	0
	0
	0
	29 250,0
	0
	0
	
	

	
	
	Внебюджетные средства

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	13.
	Разработка проектно-сметной документации на объект «Техническое перевооружение котельной АКХ, расположенной по адресу: с.Львовское, ул.Гоголя, 12В

	Бюджет

Львовского городского поселения
	1 700,0
	1 200,0
	0
	0
	0
	0
	500,0
	0
	0
	Позволит провести строительство котельной
	Львовское сельское поселение –муниципаль

ный заказчик

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	14.
	Техническое перевооружение котельной АКХ, расположенной по адресу: с.Львовское, ул.Гоголя,12В 
	Всего


	15 350,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15 350,0
	0
	Ввод новых тепловых мощностей, экономия энергоносителей
	Львовское сельское поселение - получатель субсидии из средств краевого бюджета

	
	
	Бюджет

Львовского городского поселения


	1 535,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 535,0
	0
	
	

	
	
	Краевой бюджет

	13 815,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 815,0
	0
	
	

	
	Итого по Львовскому сельскому поселению
	Всего

	17 050,0
	1 200,0
	0
	0
	0
	0
	500,0
	15 350,0
	0
	
	

	
	
	Бюджет

Львовского сельского поселения

	3 235,0
	1 200,0
	0
	0
	0
	0
	500,0
	1535,0
	0
	
	

	
	
	Краевой бюджет

	13 815,0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13815,0
	0
	
	

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Установка транспортабельной котельной на территории МБОУ СОШ №12 ст.Дербенской (разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы, приобретение котельной, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию)

	Бюджет МО Северский район
	4150,0
	0
	0
	0
	0
	0
	4150,0
	0
	0
	Ввод новых тепловых мощностей, экономия энергоносителей
	МБОУ СОШ №12 ст.Дербенской 

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	16.
	Увеличение размера уставного капитала за счет денежных вкладов участников межмуниципального хозяйственного общества ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
	Всего 

	19 576
	11 976
	7 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения МО Северский район
	Администрация  муниципаль

ного образования Северский район

	
	
	Бюджет администрации муниципального образования Северский район
	19 576
	11 976
	7 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Бюджет Ильского городского поселения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения Ильского городского поселения
	Ильское городское поселение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Бюджет Северского сельского поселения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения Северского сельского поселения

	Северское сельское поселение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Бюджет Черноморского городского поселения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения Черноморского городского поселения

	Черноморское городское поселение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:
	Бюджет муниципального образования Северский район
	23726
	11 976
	7 600
	0
	0
	0
	4150
	0
	0
	
	

	
	
	Бюджет сельских и городских поселений
	19919,8
	4 700
	445,1
	0
	0
	2004,7
	9 965
	1535
	1270
	
	

	
	
	краевой бюджет
	74700,0
	0
	0
	0
	0
	0
	51885,0
	13 815,0
	9000
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	ВСЕГО:
	118345,8
	16676
	8 045,1
	0
	0
	2004,7
	66 000
	15350
	10270
	
	


4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем   финансирования   подпрограммы   на   2015 - 2022  годы   составит 118 345,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Северский район – 23 726,0 тыс. рублей:

2015 год – 11 976 тыс. рублей;

2016 год – 7 600 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 4 150 тыс. рублей;

2021 – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей.

за счет средств бюджетов сельских и городских поселений –                             19 919,8 тыс. рублей:

2015 год – 4 700 тыс. рублей;

2016 год – 445,1тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год –  2 004,7,0 тыс. рублей;

2020 год – 9 965,0 тыс. рублей;

2021 год – 1 535,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 270,0 тыс. рублей.
Привлечение средств из краевого бюджета – 74 700,0 тыс.рублей:

2020 год – 51 885,0 тыс. рублей:
2021 год – 13 815,0 тыс. рублей;
2022 год – 9 000,0 тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств –0 тыс. рублей:

Предполагается привлечение субсидий из краевого бюджета в рамках реализации подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года №961.
Так же предполагается использование механизмов муниципального частного партнерства.

5. Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой
 плановых значений по годам ее реализации

Критериями оценки выполнения подпрограммы являются следующие целевые показатели:

ввод новых тепловых мощностей.
	Срок реализации (год)
	Ввод новых тепловых мощностей после реконструкции (Гкал/час)

	2015
	0

	2016
	3,03

	2017
	0

	2018
	0

	2019
	0

	2020
	7,6

	2021
	1,0

	2022
	1,0

	Всего
	12,63


Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение надежности систем теплоснабжения Северского района и обеспечение их устойчивого функционирования.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в теплоэнергетическом комплексе района за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

В результате реализации подпрограммы будут построены (реконструированы) тепловые сети и введены в эксплуатацию новые тепловые мощности, что в свою очередь позволит снизить общий ежегодный объем потребления органического топлива в процессе теплоснабжения потребителей Северского района более, повысить качество теплоснабжения и создать условия для дальнейшего развития систем теплообеспечения, в том числе социально значимых объектов.
Оценка реализации подпрограммы будет производиться управлением по координации работы жилищно-коммунального комплекса

6. Механизм реализации подпрограммы, включающий, в том числе, методику оценки эффективности подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах взаимодействия муниципального образования Северский район, сельских и городских поселений района, бюджетных и казенных учреждений Северского района и предприятий жилищно-коммунального комплекса на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется:

путем предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам сельским и городским поселениям, в целях оказания софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по организации теплоснабжения населения (строительство (реконструкция) объектов централизованного теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и т.п.);

в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Порядки и условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в рамках реализации мероприятия, критерии отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления указанных субсидий утверждаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор – управление по координации работы жилищно-коммунального комплекса, которое:

координирует исполнителей мероприятий подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов реализации подпрограммы;

представляет в министерство промышленности и энергетики Краснодарского края сведения, необходимые для мониторинга реализации подпрограммы;

проводит оценку эффективности подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в сети «Интернет»;

формирует и утверждает сводный сетевой план-график реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляет мониторинг хода выполнения мероприятий;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы, информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет согласование с сельскими и городскими поселениями  муниципального образования Северский район возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы предоставляются в форме ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с «Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Северский район от 17.06.2014 года №1019 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северский район».

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя:

оценку степени реализации мероприятий программы  и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

 оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач программы, основных мероприятий, входящих в состав Программы.

Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов  от её реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферы топливно-энергетического комплекса, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики.
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