График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с17.02 по 18.02.2020гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.02.20 | СХ-3 | 423 | Л-1,2,3,4 | Ленинградская Пушкина Лермонтова Фрунзе Свердлова Октябрьская | Пгт.Афипский | Ленинградская 106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128а,128,130, 132,134,109,107,105,103,10171,73,75,77,79,81,81а,83,99,99а,97 ,97а,95,93 Фрунзе 123а,123,121,119,117,115,113,111,109,109а,94,96,98,100,102,104,106,108,110 87,89,91,93,95,97,99,101,103 Октябрьская 53,55,57,магазин,61,61,63,65,67,69,магазин,71,74,72,70,64,62,магазин,54,52 Лермонтова 121,119,117,115,113а,113,111а,111,109,107,105,школа,хозблок,буфет Школа, Пушкина 56,58а,60,62,64,66,66а,68,70,72,74,76/2,76,78,78/2, | 160 |
| 2 | 17.02.20 | СХ-3 | 408 | Л-1,2,3,4 | Краснодарская Почтовая Привокзальная | Пгт.Афипский | Краснодарская 41, Л-1 ТОО Лесное Л-4 ООО Пчелка Привокзальная 12,14,14,18,20,24,30,36,42,44,48,50 |  |
| 3 | 17.02.20 | СХ-3 | 421 | Л-1,3,4 | К.Макса Суворова Ленина Суворова Чапаева Краснопартизанская | Пгт.Афипский | Суворова 117,115,113,111,109,107,105,82,80,78,74,72,70,68,66,64,62,б/н,60,58 Суворова 56,61 Краснопартизанская 46,48,48а,50,52,54,56,58,60,62,64 |  |
| 4 | 18.02.20 | СХ-3 | 420 | Л-1,5 | Пушкина Суворова Краснопартизанская | Пгт.Афипский | Пушкина 104,110,112,114,116 | 5 |
| 5 | 18.02.20 | СХ-3 | 406 | Л-1,4,5,6 7,8 | Ленина Полетарская Свердлова Калинина Октябрьская Краснодаркая | Пгт.Афипский | Пролетарская 2,4,6,8,10,12,14,16,18,29а,29,31,31а,33,35,37,56,56а,54, Свердлова 1,1а,3,5,7,9,11,9а,13, Краснодарская 3,5,7,4,,8, МТС | 74 |
| 6 | 18.02.20 | СХ-3 | 422 | Л-1,4,5,6 7 | Ленина Школьная Ленина Комсомольская Октябрьская Краснодаркая | Пгт.Афипский | Ленина 105,103,,118,120,114,121,119- многокв.дома 17 гаража,КНС Комсомольская 107а,109,113,111,125,127,129,131,133,135,137145,147,149,149а Л-6- магнит Л-7-Билайн |  |
| 7 | 18.02.20 | СХ-3 | 424 | Л-1.3.4 | Комсомольская Школьная Чапаева Первомайская Революционная | Пгт.Афипский | Школьная 48,52,37 Чапаева 52,53,57а |  |
| 8 | 18.02.20 | СХ-3 | 425 | Л-1 | Чапаева Краснопартизанская Набережная | Пгт.Афипский | Набережная 90,92,94,96,98,100,106,108,110а,112,114 | 11 |
| 9 | 18.02.20 | СХ-3 | 426 | Л-1,3,4 | Ленинградская Колхозная Набережная Калинина Революционная | Пгт.Афипский | Л-4 ст.берег Афипса Колхозная 22,24,25 Калинина 20,22,30а,32,23 | 9 |
| 10 | 18.02.20 | СХ-3 | 429 | Л-1,3 | Свердлова Пролетарская Калинина | Пгт.Афипский | Свердлова 102,110,89,97,86,88,77 | 7 |
| 11 | 18.02.20 | СХ-3 | 435 | Л-1,4 | Чапаева Краснопартизанская Набережная | Пгт.Афипский | Ленина 9-Магазин, 3 вышки сотовой связи | 12 |
| 12 | 18.02.20 | СХ-3 | 448 | Л-1,3,5,6 | Ленина Ленинградская Красноармейская Фрунзе | Пгт.Афипский | Красноармейская 59 Фрунзе 68,55,53,51,49,45,41,34,36 Л-5 поселковая адм. | 11 |
| 13 | 18.02.20 | СХ-3 | 450 | Л-1,3,5,6 | Ленина Ленинградская Красноармейская Фрунзе | Пгт.Афипский | Л-3 магазин Л-4 Энергогарант Л-5 магазин Фазенда Л-6 Кафе Краснодарская Л-1 магазин | 5 |
| 14 | 18.02.20 | СХ-3 | 410 | Л-1,4 | Маяковского Привогзальная | Пгт.Афипский | ТОО Универсал -Сервис Маяковского 2а,2,4,6,8,10,12/1,12/2, Привокзальная Трикотахный цех | 10 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 305 |

И.О Начальник Северского РЭС 												Р.А.Сорокин

Представитель подрядной организации 											А.В. Агеев