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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

муниципального образования

Северский район «Защита населения и территории муниципального образования Северский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Муниципальная подпрограмма

муниципального образования Северский район 

«Построение, модернизация, развитие и эксплуатация 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

на территории Северского района» 

Паспорт муниципальной подпрограммы

муниципального образования Северский район

«Построение, модернизация, развитие и эксплуатация 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

на территории Северского района» (далее – АПК «Безопасный город»)
	Наименование муниципальной подпрограммы
	«Построение, модернизация, развитие и эксплуатация АПК «Безопасный город» на территории Северского района» (далее - подпрограмма)



	Координатор муниципальной подпрограммы
	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – управление по делам ГО и ЧС)

	
	

	Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы 
	муниципальное казенное учреждение муниципального образования Северский район «Ситуационный центр – ЕДДС 112» (далее – МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112»)



	
	

	Цели муниципальной подпрограммы
	бесперебойное функционирование всех систем АПК «Безопасный город» на территории Северского района (реализация распоряжения Правительства РФ от 3 декабря 2014 года      № 2446-р «Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»)


	Задачи муниципальной подпрограммы
	повышение безопасности населения Северского района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путём внедрение новейших информационных и телекоммуникационных технологий для создания технических и программных подсистем АПК «Безопасный город»


	Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы


	1) ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения;

2) приобретение неисключительных прав на использование интеллектуальной составляющей аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения;

3) расширение информационно-коммуникационной структуры;

4) замена устаревших аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения. 


	Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы
	2024 - 2028 годы, этапы не предусмотрены

	
	

	Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы
	Всего на 2024 - 2028 годы – 118458,0            тыс. рублей в том числе:
в 2024 году – 19744,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 24678,5 тыс. рублей;

в 2026 году – 24678,5 тыс. рублей;

в 2027 году – 24678,5 тыс. рублей;

в 2028 году – 24678,5 тыс. рублей.
в том числе:

за счет средств местного бюджета 118458,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году – 19744,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 24678,5 тыс. рублей;

в 2026 году – 24678,5 тыс. рублей;

в 2027 году – 24678,5 тыс. рублей;

в 2028 году – 24678,5 тыс. рублей.

	
	

	Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы
	осуществляет управление по делам ГО и ЧС


1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере построения, модернизации, развитии и эксплуатации 
АПК «Безопасный город»
Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера и продолжающейся тенденции к урбанизации является одним из важных элементов создания устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности Северского района.

Отсутствие единого системного подхода и возросшие требования к функциональному наполнению систем безопасности обусловили необходимость формирования комплексной многоуровневой системы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них. 

Высокую вероятность возникновения и тяжесть возможных последствий чрезвычайных ситуаций различного характера, повышенную опасность для жизни и здоровья населения определяют следующие особенности Северского района:

- высокая плотность и широкий национальный состав проживающего населения;

- большое число туристов и отдыхающих в курортный сезон;

- наличие потенциально опасных объектов.

В рамках реализации Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», в администрации муниципальном образования Северский район проведена следующая работа:

- принято распоряжение администрации муниципального образования Северский район от 29 января 2016 года № 10-р «О назначении ответственного по вопросам внедрения и развития аппаратно-программного комплекса АПК «Безопасный город», которым назначен ответственный заместитель главы за построение, развитие и эксплуатацию АПК «Безопасный город»;

- принято постановление администрации муниципального образования Северский район от 15 марта 2017 года № 223 «О создании межведомственной рабочей группы по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Северский район», которым в администрации создана межведомственная рабочая группа по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории МО Северский район (изменения внесены постановлением от 4 августа 2023 года № 1224);

- разработан План работы межведомственной рабочей группы (разрабатывается ежегодно);
- проведен первичный анализ технической базы и инфокоммуникационных систем связи на территории района;
- проложено 17,9 километров волоконно-оптических линий связи, кабельной сети 3 километра, являющихся собственностью района; 
- оснащён «Ситуационный центр – ЕДДС 112»: организовано помещение, рабочие места дежурных, по помещению проложены коммуникации ЛВС и запущена в действие АТС с возможностями приема и переадресации звонков, записи входящих/исходящих разговоров, приобретена и установлена видеостена и три широкоформатных телевизора для вывода данных с камер видеонаблюдения, серверное помещение оборудовано средствами кондиционирования и резервного энергоснабжения (заведена отдельная линия 220V с резервным источником питания - дизельный генератор, огнетушители закуплены и находятся в помещениях);
- приобретены и установлены 236 камер видеонаблюдения (из них 5 поворотных и 231 обзорных), одна точка «гражданин-полиция»;
-  установлено 25 коммуникационных шкафов;
- оборудовано серверное помещение для хранения записей с видеокамер (объём дискового пространства позволяет хранить записи более 30 суток);
- в дежурной части полиции установлено удалённое рабочее место системы видеонаблюдения, к которому подключены 102 камер и точка «Гражданин полиция», позволяющее самостоятельно (без обращения в Ситуационный центр) мониторить обстановку в реальном времени, просматривать архив видеозаписей и копировать их на внешние носители;

- в здании администрации и на территории двора дополнительно установлены 19 камер видеонаблюдения и подключены к системе «Безопасный город».
В шести поселениях (за счет бюджетов поселений) развернуты локальные системы видеонаблюдения:
Азовское сельское поселение – 12 камер видеонаблюдения,
Афипское городское поселение – 77 камер видеонаблюдения,
Ильское городское поселение – 21 камера видеонаблюдения,
Григорьевское сельское поселение – 7 камер видеонаблюдения,
Северское сельское поселение – 96 камер видеонаблюдения, 
Черноморское городское поселение – 16 камер видеонаблюдения.
на территории района развернуты: автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации и РАС ОКМ         (5 автоматических гидропоста и 3 метеостанции) с выводом информации об уровнях рек в ЕДДС и система экстренного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в Северском районе (29 сирен С40, 27 ЛПА и ручных сирен СО120, 20 сирено-речевых установок в составе КСЭОН), которые используются для анализа и прогнозирования развития обстановки и оперативного информирования населения и должностных лиц района; 
на социальных объектах Северского района установлены системы автоматической пожарной сигнализации Стрелец-Мониторинг (7 объектов) и Базальт (88 объектов) с автоматическим выводом сигнала в пожарную службу, одновременно сигналы с этих систем дублируются на пульт в ЕДДС. Это позволят оперативно, в круглосуточном режиме, без участия человека, оповещать пожарную службу о задымлении или начале пожара на объекте, а также дежурного ЕДДС для оповещения заинтересованных служб;
системы мониторинга инженерных систем, зданий и сооружений (далее - СМИС) находятся в стадии проектирования на 2-х потенциально-опасных объектах: Афипский НПЗ, Ильский НПЗ.
введена в промышленную эксплуатацию система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»: проложены оптоволоконные линии до служб: 01, 02, 03, 04. За счет средств Краевого бюджета установлено 3 рабочих места АРМ-112. Увеличена штатная численность до 9 единиц – оператор Системы-112.
В то же время обстановка, сложившаяся в Северском районе в рассматриваемой сфере, диктует настоятельную потребность в развертывании АПК «Безопасный город» в полном объеме и в обеспечении ее эксплуатации, надлежащего технического состояния и функционирования. 

Результатом реализации подпрограммы должна стать усовершенствованная, расширенная информационно-технологическая система, предназначенная для решения стратегических и тактических задач в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности Северского района, которая основывается на принципах межведомственного взаимодействия всех участников процесса обеспечения безопасности жизнедеятельности.
2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы
Результатом реализации подпрограммы должна стать бесперебойная работа «Ситуационного центра – ЕДДС 112» муниципального образования, усовершенствованная, расширенная информационно-технологическая система – АПК «Безопасный город», предназначенная для решения стратегических и тактических задач в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности Северского района, которая основывается на принципах межведомственного взаимодействия всех участников процесса обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Основной целью подпрограммы является бесперебойное функционирование всех систем АПК «Безопасный город» на территории Северского района (реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р).

Для достижения указанных целей необходимо решить задачу о повышении безопасности населения Северского района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путём внедрение новейших информационных и телекоммуникационных технологий для создания технических и программных подсистем АПК «Безопасный город».
В процессе реализации программы также необходимо провести следующие работы:
- разработать и реализовать мероприятия по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах Северского района;
- продолжить развитие и обеспечение функционирования всех систем АПК «Безопасный город» Северского района на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2024 года по 2028 год, этапы не предусмотрены.

Целевые показатели подпрограммы 
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица изме-рения
	Отчет-ный период 2021 год
	Значение показателей

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2.
	Приобретение неисключительных прав на использование интеллектуальной составляющей аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3.
	Расширение информационно-коммуникационной структуры
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4.
	Замена устаревших аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2


3. Перечень мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация АПК «Безопасный город» на территории Северского района», объемы и источники их финансирования приведены в приложении к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой и ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы управление по делам ГО и ЧС.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование с соисполнителями, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень соисполнителей, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей, участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений соисполнителей, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для соисполнителей и участников муниципальной программы, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетности, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и иных информационных ресурсах;

размещает информацию о ходе реализации, достигнутых результатах и изменениях, внесенных в муниципальную программу в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и иных информационных ресурсах в сроки, установленные действующим законодательством;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

обеспечивает достижение значений показателей результативности;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с плановыми.

Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет управление по делам ГО и ЧС.

Начальник управления по делам ГО и ЧС                                          А.Н.Кухта
