График установки умных счетчиков на территории Северского района  с 15.10 по 22.10.2019гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.10.19 | СЕ-5 | 30 | Л-1 | Черноморская Пер.Черноморский | ст. Северская | Черноморская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,23а,2а,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,20а Пер.Черноморский 3,4,4а,4б,5,5а,8,8а | 52 |
| 2 | 15.10.19 | СЕ-5 | 30 | Л-2 | 50лет Октября | ст. Северская | Ул50лет Октября 140,142,144,146,148,150а,150,152,154,156,158,160,162,164,166,168, 168а,170 Калинина 42,42/2,магазин. |  |
| 3 | 16.10.19 | СЕ-5 | 46п | Л-10,11 | Пер Горный Казачья Черноморская | ст. Северская | Пер Горный 30,24/1,24/2,14а,14б,14,16а,16б,18,20б/1,20б/2,18а,20а/1,20а/2,20, Вокзальная 87,87а Ул.Казачья Пож.часть,176,гараж. Черноморская 24,26,28,28а,28б,28в,28,30,32,б/н,34,36,38,40,42,44,б/н,46 43,41,41,39,37,35,б/н,33,31в,31,29,б/н,27,25 | 52 |
| 4 | 17.10.19 | СЕ-5 | 48 | Л-1 | Ленина | ст. Северская | Ленина 153,155,157,159,161,163,165,167,169,171а,171,173,175,177,177/2 179,181,183,БССС,БССС, ИП Дружинин,185а,185,187,189 189а,191,193,195,195а,197,199,199/2,201,203,,203а,205/1,205/2,205,3 205/4,207, 213, 215, дет.сад,219,221,223,225,227,229,229а 231,233,235,237 | 55 |
| 5 | 18.10. 19 | СЕ-5- | 48 | Л-2 | Матросова | ст. Северская | Матросова 57,55,53,51,49,47,45,43,41а,41б,41,39,37,35,33,31,29,27,25,23,21 17,15,13,11,11,9,64,62,60,58,56,54а,54,52,50,48,46,44,42,40,38 36,34,32 | 45 |
| 6 | 21.10.19 | СЕ-5 | 48 | Л-2,3 | Ул.Пушкина Калинина Красноармейская Ленинградская | ст. Северская | Матросова Л-2 30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2,б/н,1,3,3а,5,7 Л-3 70,70а,72,68 Калинина Л-2 2,4,6,8,10,10а,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36, Пушкина Л-3 38,34 | 46 |
| 7 | 22.10.19. | СЕ-5 | 48 | Л-3 | Матросова | ст. Северская | Ул. Матросова 74/1,74/2,76/1,76/2,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,100а,102,104 106,108,110,112,114,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85, 87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111 | 50 |

Телефон горячей линии 8-800-100-15-52