














Об утверждении Положения
о приемке поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения 
контрактов администрации муниципального образования 
Северский район



[bookmark: sub_1]В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь  статьями  31, 66  Устава  муниципального  образования   Северский   район, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контрактов администрации муниципального образования Северский район согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Структурным подразделениям администрации муниципального образования Северский район (без образования статуса юридического лица),  руководствоваться настоящим Положением  для приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контрактов.
3. Управлению по закупкам для муниципальных нужд (Ляшко) представить настоящее постановление в правовое управление в пятидневный срок со дня его принятия для размещения на официальном Интернет – портале администрации в разделе «Антикоррупционная экспертиза».   
4. Управлению организационно-кадровой работы (Красикова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального    образования      Северский   район    в   информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные правовые акты» и опубликовать его в средствах массовой информации.
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.Г.Курносова.
6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

               

Глава муниципального образования
Северский район                               					         А.Ш.Джарим
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                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                               УТВЕРЖДЕНО
                                                                             постановлением администрации 
муниципального образования
                                                                              Северский район
     от «___»______2019 г. № ___



ПОЛОЖЕНИЕ
о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контрактов администрации муниципального образования Северский район

[bookmark: sub_100]1. Общие положения

[bookmark: sub_11]1.1. Настоящее Положение о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контрактов при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд администрации муниципального образования Северский район (далее соответственно - Положение, Заказчик) определяет порядок и организацию приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контрактов (далее – Приемка).
[bookmark: sub_12]1.2. Лицо, организующее приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контрактов при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) – руководитель структурного подразделения Заказчика (без образования статуса юридического лица), являющееся инициатором процедуры закупки или материально-ответственное лицо, осуществляющее приемку товаров.
1.3. Лица, участвующие в приемке руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", иными федеральными законами, законами, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, другими нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, регулирующими соответствующую сферу деятельности по поставке товара, выполнению работы, оказанию услуги, а также определяющими порядок оборота и требования к поставляемым 
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товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам, и настоящим Положением.

2. Порядок приемки и сроки осуществления приемки товара

2.1. Приемка осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара и включает в себя следующие этапы:
а) проверка комплектности и номенклатуры поставляемого товара на соответствие заключенному Заказчиком контракту и Спецификации;
б) проверка соответствия наименования и характеристик товара, требованиям, указанным в контракте и Спецификации; 
в) проверка полноты и правильности оформления комплекта документов по передаче товара в соответствии с условиями контракта;
г) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
д) проверка наличия необходимых сертификатов и иной документации;
е) предоставление обеспечения гарантийных обязательств.
          2.2. В случае выявления Заказчиком при приемке товара несоответствия поставляемого товара и (или) сопроводительных документов требованиям контракта и (или) Спецификации, Заказчик отказывает в приемке товара и в подписании товарных накладных. Транспортные расходы, связанные с возвратом и (или) заменой несоответствующего товара и (или) документов несет Поставщик.
2.3. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара осуществляется после предоставления поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в сроки, которые установлены контрактом. По факту приемки Заказчик подписывает товарные накладные.
2.4. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Переход права собственности на товар от Поставщика к Заказчику происходит в момент подписания Сторонами товарной накладной, с этого момента риск случайной гибели, утраты или повреждения переходит к Заказчику.
2.6. В соответствии с Федеральным законом  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ, для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки товара, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ. В случае осуществления     экспертизы       своими     силами   проведение   экспертизы 
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необходимо подтвердить отдельной записью на документе о приемке (накладной): «Экспертиза проведена своими силами. Товар соответствует условиям контракта».
 2.7. По решению Заказчика для приемки товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
2.8. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами в трехдневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Поставщик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые доработки без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных настоящим контрактом, и передать Заказчику надлежащий товар, а также повторно предоставить товарные накладные в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 3 (третьего) рабочего дня со дня повторного предъявления товарных накладных Поставщиком вправе либо принять поставляемый товар, подписав представленные Поставщиком товарные накладные по настоящему контракту, либо отказаться от приемки товара, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков в объеме, относящемся к исправленным замечаниям, и направив его Поставщику.
2.9. В случае направления Поставщику повторного мотивированного отказа поставляемый товар считается непринятым, а Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего контракта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с применением штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

3. Порядок приемки и сроки осуществления приемки
оказанных услуг (выполненных работ).

3.1. Сдача-приемка оказанных услуг (выполненных работ) осуществляется Исполнителем (Подрядчиком) и Заказчиком или представителем Заказчика на основании акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) (далее – акт).
3.2. По факту оказанных услуг (работ) Сторонами подписывается акт. В случае выявления Заказчиком при приемке оказанных услуг (выполненных работ) несоответствия оказанных услуг (работ) и (или) сопроводительных документов требованиям контракта и Техническому заданию, Заказчик отказывает в приемке оказанных услуг (работ) и в подписании акта.
3.3. В соответствии с Федеральным законом от  5  апреля  2013   года  № 44-ФЗ, для проверки предоставленных Исполнителем (Подрядчиком) результатов услуг (выполненных работ), предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов  оказанных  услуг  (выполненных работ), 
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предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. В случае осуществления экспертизы своими силами проведение экспертизы необходимо подтвердить отдельной записью на документе о приемке (акте): «Экспертиза проведена своими силами. Выполненная услуга (работа) соответствует условиям контракта».
3.4. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг (выполненных работ) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
3.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (выполненных работ) в случае выявления несоответствия этих услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг (выполненных работ) и устранено Исполнителем (Подрядчиком).
3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта, Сторонами в двухдневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель (Подрядчик) обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые доработки без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных настоящим контрактом, и передать Заказчику исправленные результаты оказанных услуг (работ), а также повторно представить акт в установленный срок. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня повторного предъявления результата оказанных услуг Исполнителем (Подрядчиком) вправе либо принять оказанные услуги (работы), подписав представленный Исполнителем (Подрядчиком)  акт, либо отказаться от приемки, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков в объеме, относящемся к исправленным замечаниям и направив его Исполнителю (Подрядчику).
3.7. В случае направления Исполнителю (Подрядчику)  повторного мотивированного отказа оказанные услуги (работы) считаются не принятыми, а Заказчик вправе инициировать расторжение контракта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с применением штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

4. Размещение информации о приемке в реестре контрактов

4.1. В течение 5 рабочих дней со дня приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, наступления гарантийного случая, исполнения (неисполнения) обязательств по предоставленной гарантии качества   товаров,  работ,  услуг)   информация   об   исполнении    контракта 
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(отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом, а также информация о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении обязательств по гарантии качества товара, работы, услуги, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций) подлежит внесению в реестр контрактов в соответствии постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну».
4.2. Лицо, организующее приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контрактов при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) обязано организовать своевременное предоставление документов для размещения информации в реестре контрактов. 

5. Ответственность лиц осуществляющих приемку

Лица, осуществляющие приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контрактов при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Заместитель главы администрации                                                 С.Г.Курносов
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