График установки умных счетчиков в пгт Афипский и ст.Дербентская

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.08.19. | СХ-2 | 484 | Л-1,2,3 | Гагарина Дачный проезд Запорожская Казачья Красная Мира Молодежная Нефтехимиков Речная Северная | пгт. Афипский | Ул.Гагарина дом 1,23,44 Дачный проезд 6 Запорожская 1,3,5,6,7,8,15,18,19 Казачья 11,25,30,9,35,42 Казачья 11,25,30,9,35,42 Маршал Жуков 3 Мира 7,8 Молодежная 1,16,18,20,22 Нефтехимиков 4,20 Речная 22,24,50 Российская 25 Северная 4,5,19,21,23,24 | 46 |
| 2 | 12.08.19 | СХ-1 | 418 | Л-4 | Лермонтова Фрунзе | пгт. Афипский | ул.Лермонтова дом 168,166,164а,164,162а,162, Ул.Фрунзе 149,147,145,176,172,166 | 12 |
| 3 | 12.08.19 | СХ-1 | 436 | Л-1,2,3 | Андреева | пгт. Афипский | ИП Лесина Минипекарня СПК Аврора БСС МТС | 4 |
| 4 | 13.08.19 | СХ-1 | 437 | Л-1,2,3 | Андреева | пгт. Афипский | ЧП Достовалова ИП Южин ЧП Булданова | 3 |
| 5 | 13.08.19 | СХ-1 | 452 | Л-1,3,4,5,6,8, 9,10,13 | Победы Пушкина | пгт. Афипский | Ул. Победы 4,4а,магазин,2,2а,Терасса,парихмахерская ДК Ул.Пушкина 140,ЖКХ,150,152 | 13 |
| 6 | 13.08.19. | СХ-2 | 427 | Л-1,2,3,4,5, 6,7,10 | 50 лет Октября | пгт. Афипский | Ул. 50 лет Октября 34,32, Водозабор,стройплощадка д/сад 25,АЗС,магазин,гаражи | 8 |
| 7 | 13.08.19 | СХ-1 | 1020 | Л-3 | Маяковского | пгт. Афипский | Ул.Маяковского дом д/сад | 1 |
| 8 | 13.08.19 | СХ-1 | 1047 | Л-4 | Маяковского | пгт. Афипский | Ул. Маяковского дом д/сад№35 | 1 |
| 9 | 14.08.19 | СХ-1 | 453 | Л-1,2,3,4,5,6,7,8 ,9,10,11,12,13 14,15,16,17,18 19,20,21,22,23 | Победа Пушкина | пгт. Афипский | Ул.Победа 150оздоровит.комплекс Спорткомплекс КНС№2 Ратон ООО Казачка Пушкина ЧП Узунов,кафе,132а,132, магазин,магазин Магазин магазин,113а,113б,113в,магазин,магазин,магазин Магазин,магазин.магазин | 24 |
| 10 | 14.08.19 | СХ-2 | 496 | Л-3 | Ул.Красная Кубанская Мира Молодежная Нефтехимиков Молодежная Строителей | пгт. Афипский | Ул.Красная 3,5,5а ул.Кубанская 13,14,15 Ул.Мира 1,4 Ул.Молодежная 21,24,38,47,54,60 Ул.Нефтехимиков 41,60 Победы 3,8,10,16 Строителей 6,11,13,15,17 | 28 |
| 11 | 15.08.19 | СХ-2 | 1021 | Л-1 | Ул.А.невского Кутузова | пгт. Афипский | Ул.А.Невского 9 Ул.Кутузова 20,35 | 3 |
| 12 | 15.08.19 | СХ-2 | 1055 | Л-1 | А.Невского Новороссийская | пгт. Афипский | Ул.А.Невского 17,32 Ул.Новороссийская 1,25 | 4 |
| 13 | 15.08.19 | СХ-2 | 1058 | Л-1 | Благовещенская Спаская Троицкая | пгт. Афипский | Ул.Благовещенская 5,9 Ул.Спаская 8 Ул.Троицкая 4 | 4 |
| 14 | 15.08.19 | СХ-2 | 470 | Л-1,2 | Гоголя Короткая Медик-2 Толстого | пгт. Афипский | Ул.Гоголя 20,22,30 Ул.Гагарина 34,41 Ул.Короткая 4,6,11,13,15, Медик 2 53,56 Ул.Толстого 5,8,18,20,22,1 | 18 |
| 15 | 16.08.19 | МГ-3 | 380 | Л-2,3 | Советская Космонавтов | Ст.Дербенская | Советская 1,2,3,5,4,5а,15,17,19,21,23,26,24,22,20,18, 16,10,14,б/н, Ул.Космонавтов 6,8,10,16,14,12,7,9,13,15,17 | 31 |
| 16 | 16.08.19 | МГ-3 | 384 | Л-2 | Северская Дмитрова Советская | Ст.Дербенская | Ул.Северская 58,59а,54,56,59,61,61а,64,62,60,63 Ул.Советская 1,3,5,7,9,11,2а,б/н,2, Димитрова 43,б/н,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,90,88а,88,86а,86, 84,82,80,76,68,66 | 43 |
| 17 | 16.08.19 | МГ-3 | 384 | Л-3 | Калинина Ленина Свердлова Димитрова | Ст.Дербенская | Ул.Дмитрова Аптека ,клуб, кладовая,,64,62,60,58,ильское лесничество,,сарай, Склад,54 Свердлова 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,2,б/н Калинина 23,25,22,29,29а,31,33 Ленина 45,43 | 32 |
| 18 | 19.08.19 | МГ-3 | 385 | Л-1 | Ленина Димитрова | Ст.Дербенская | Ленина 1,3,5а,5,7,9,11,13,15,б/н,2,4,6 К.Макса 4 Димитрова 8а,8б,10,б/н,12,12а,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,23,38,40 42,33,31,29,27,25а,25,23,21,19,17,15,13,44 | 47 |
| 19 | 19.08.19 | МГ-3 | 385 | Л-2,3 | Ленина Пушкина Калинина | Ст.Дербенская | Калинина 1/1,1/2,3,5,7,9/1,9/2,11,б/н,13,15,2,4,6,8,10,школа12,14,16, Ленина 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,д/сад6,34,36,17,19,21,29,31, 37,39,б/н,41/2 Пушкина 1,3,5,7,6,4,2 | 51 |

Телефон горячей линии 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)