   Приложение №2
        к подпрограмме
        «Развитие общественной инфраструктуры
муниципального значения»
        на 2017-2025 годы

Информация об объекте капитального строительства
Реконструкция МБОУ СОШ №43 по адресу: ст. Северская, / ул. Ленина, 120 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. 1 этап
(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

Основные технико-экономические показатели по объекту
1				Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение					реконструкция
2				Наименование / муниципального / заказчика					Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 станицы Северской муниципального образования Северский район
3				Наименование застройщика
4				Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу					400 мест
5				Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства					3 квартал 2018 года
Объем финансового обеспечения
Показатель					Источник финансирования в рублях	Период реализации
					всего		предшествующий период 2017-2018 гг.		2019 г.		2020 г.		и т.д.
1					2	3		4		5		6		7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства					всего	279112400,0		279112400,0
					федеральный бюджет
					краевой бюджет	265156700,0		265156700,0
					районный бюджет	13955700,0		13955700,0
					иные источники
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства					всего	301632100,0		300415700,0		1216400,0
					федеральный бюджет
					краевой бюджет	265156700,0		265156700,0
					районный бюджет	36475400,0		35259000,0		1216400,0
					иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации					всего	22519700,0		21303300,0		1216400,0
					федеральный бюджет
					краевой бюджет
					районный бюджет	22519700,0		21303300,0		1216400,0
					иные / источники
1					2	3		4		5		6		7
выполнение / строительно-монтажных работ					всего	279112400,0		279112400,0
					федеральный. бюджет
					краевой бюджет	265156700,0		265156700,0
					районный бюджет	13955700,0		13955700,0
					иные / источники
		Информация об объекте капитального строительства / Модульное здание детского сада на 50 мест для / МБДОУ ДС ОВ № 41 станицы Смоленской МО Северский район, / расположенного по адресу: 353254, Россия, Краснодарский край, / Северский район, станица Смоленская, ул. Мира, 1/1

		(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)
	Основные технико-экономические показатели по объекту
	1		Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение					строительство
	2		Наименование / муниципального / заказчика					Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад / общеразвивающего вида № 41станицы Смоленской муниципального образования Северский район
	3		Наименование застройщика
	4		Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу					50 мест
	5		Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства					4 квартал 2018 года
	Объем финансового обеспечения
	Показатель				Источник финансирования в рублях			Период реализации
					всего	предшествующий период / 17-18гг.	2019 г.		2020 г.		и т.д.
	1				2			3	4	5		6		7
	Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства				всего			17020500,0	13777700,0	3242800,0
					федеральный бюджет
					краевой бюджет			9836400	9836400,0
					районный бюджет			7184100,0	3941300,0	3242800,0
					иные источники
	Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства				всего			17242300,0	13870300,0	3289100,0		82900,0
					федеральный бюджет
					краевой бюджет			9836400,0	9836400,0
					районный бюджет			7405900,0	4033900,0	3289100,0		82900,0
					иные источники
	в том числе:
	1				2			3	4	5		6		7
	объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации				всего			221800,0	92600,00	46300,0		82900,0
					федеральный бюджет
					краевой бюджет
					районный бюджет			221800,0	92600,00	46300,0		82900,0
					иные / источники
	выполнение / строительно-монтажных работ				всего			17020500,0	13777700,0	3242800,0
					федеральный бюджет
					краевой бюджет			9836400	9836400,0
					районный бюджет			7184100,0	3941300,0	3242800,0
					иные / источники

	Информация об объекте капитального строительства
	Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории муниципальной общеобразовательной организации МБОУ СОШ №4 пгт. Афипского муниципального образования Северский район Краснодарского края. 1 этап
	(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)
Основные технико-экономические показатели по объекту
1		Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение			строительство
2		Наименование / муниципального / заказчика			Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 поселка городского типа Афипского муниципального образования Северский район
3		Наименование застройщика
4		Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу			858
5		Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства			4 квартал 2018 года
Объем финансового обеспечения
Показатель			Источник финансирования в рублях	Период реализации
				всего	предшествующий период / 2017-2018 гг.	2019 г.	2020 г.	и т.д.
1			2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства			Всего	21316000,0	16413600,0	4902400,0
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	10000000,0	10000000,0
			районный бюджет	11316000,0	6413600,0	4902400,0
			иные источники
1			2	3	4	5	6	7
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства			всего	22416000,0	17513600,0	4902400,0
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	10000000,0	10000000,0
			районный бюджет	12416000,0	7513600,0	4902400,0
			иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или / приобретение прав на использование типовой проектной документации			всего	10000000,0	1100000,0
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет	1100000,0	1100000,0
			иные источники
выполнение / строительно-монтажных работ			всего	21316000,0	16413600,0	4902400,0
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	10000000,0	10000000,0
			районный бюджет	11316000,0	6413600,0	4902400,0
			иные / источники

Информация / об объекте капитального строительства
Реконструкция МАОУ лицей пгт. Афипский по адресу: поселок городского типа Афипский, ул. Победы, 9 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. 1 этап
(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение				реконструкция
2	Наименование / муниципального / заказчика				Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей поселка городского типа Афипского муниципального образования Северский район имени заслуженного учителя РСФСР Вишни Давида Исааковича
3	Наименование застройщика				Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей поселка городского типа Афипского муниципального образования Северский район имени заслуженного учителя РСФСР Вишни Давида Исааковича
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу				400
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства				3 квартал 2023 года
Объем финансового обеспечения
Показатель		Источник финансирования в рублях	Период реализации
			всего	предшествующий период / 2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021г.	2022 г.	2023 г.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства		Всего	418 426 700,00	2295300,0	14016400,0	10190800,0	228454500,0	151367100,0	12 102 600,0
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	341118100,0				215651000,0	125467100,0
		районный бюджет	77 308 600,00	2295300,0	14016400,0	10190800,0	12803500,0	25900000,0	12 102 600,0
		иные источники
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства		всего	418 426 700,00	2295300,0	14016400,0	10190800,0	228454500,0	151367100,0	12 102 600,0
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	341118100				215651000,0	125467100,0
		районный бюджет	77 308 600,00	2295300,0	14016400,0	10190800,0	12803500,0	25900000,0	12 102 600,0
		иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего	29 736 900,0	2295300,0	14016400,0	10190800,0	1453400,0	1736900,0	44 100,00
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		районный бюджет	29 736 900,00	2295300,0	14016400,0	10190800,0	1453400,0	1736900,0	44 100,00
		иные / источники
1		2	3	4	5	6	7	8	9
выполнение / строительно-монтажных работ		всего	388 689 800,00				227001100,0	149630200,0	12 058 500,0
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	341118100,0				215651000,0	125467100,0
		районный бюджет	47 571 700,00				11350100,0	24163100,0	12 058 500,0
		иные источники

	Информация об объекте капитального строительства
	Строительство универсального спортивного зала по адресу: Краснодарский край, Северский район, / с. Львовское, в кадастровом квартале 23:26:070:3009
	(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)
Основные технико-экономические показатели по объекту
1		Направление инвестирования (цель: осуществления / бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, / в том числе с элементами реставрации, / техническое перевооружение				строительство
2		Наименование / муниципальногозаказчика				администрация Львовского сельского поселения Северского района
3		Наименование застройщика				ООО «Лидер Строй»
4		Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу				1050
5		Срок ввода в эксплуатацию объекта / капитального строительства				2021 год
Объем финансового обеспечения
Показатель			Источник финансирования в рублях	Период реализации
				всего	предшествующий период / 2018 г.		2019 г.	2020 г.	2021 г.
1			2	3	4		5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства			всего	43 066 200,0	300524,78		26 912600,0	13690000,0	2743400,0
			федеральный. бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет	36 780 600,0			20 927 500,0	13690000,0	2743400,0
			бюджет поселений	6 285624,78	300524,78		5 985 100,0
			иные источники
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства			всего	43 066 200,0	300524,78		26 912600,0	13690000,0	2743400,0
			Федеральный бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет	36 780 600,0			20 927 500,0	13690000,0	2743400,0
			бюджет поселений	6 285624,78	300524,78		5 985 100,0
			иные источники
1			2	3	4		5	6	7
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации			всего	1157524,78	300524,78		857000,0
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет
			бюджет поселений	1157524,78	300524,78		857000,0
			иные / источники
выполнение / строительно-монтажных работ			всего	26055600,0			26055600,0
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет	20927500,0			20927500,0
			бюджет поселений	5128100,0			5 128100,0
			иные / источники

	Информация об объекте капитального строительства
	«Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории муниципальной общеобразовательной организации МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л.1 этап»
	(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)
Основные технико-экономические показатели по объекту
1		Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение			строительство
2		Наименование / муниципального заказчика			муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 12 станицы Дербентской муниципального образования Северский район имени войскового полковника Черноморского казачьего войска Тиховского Льва Лукьяновича
3		Наименование застройщика
4		Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу			97
5		Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства			4 квартал 2020 года
Объем финансового обеспечения
Показатель			Источник финансирования в рублях	Период реализации
				всего	предшествующий период / 2018 г.	2019 г.	2020 г.	и т.д.
1			2	3	4	5	6	7
1			2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства			всего	61500,0		61500,0
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет	61500,0		61500,0
			бюджет поселений
			иные источники
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства			Всего	61500,0		61500,0
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет	61500,0		61500,0
			бюджет поселений
			иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации			Всего	61500,0		61500,0
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет	61500,0		61500,0
			бюджет поселений
			иные / источники
1			2	3	4	5	6	7
выполнение / строительно-монтажных работ			всего
			федеральный бюджет
			краевой / бюджет
			районный бюджет
			бюджет поселений
			иные / источники

Информация об объекте капитального строительства
Строительство офиса врача общей практики / в ст. Калужской (в том числе ПСД)
(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)
	Основные технико-экономические показатели по объекту
	1	Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение			проектирование и строительство
	2	Наименование муниципального заказчика			Администрация муниципального образования Северский район
	3	Наименование застройщика
	4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу			250,30 м²
	5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства			2021 год
	Объем финансового обеспечения
	Показатель		Источник финансирования в рублях	Период реализации
				всего	2019	2020	2021	2022
	1		2	3	4	5	6	7
	Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства		Всего, в т.ч.:	20167600,0		1889000,0	18278600,0
			ФБ
			КБ	20167600,0		1889000,0	18278600,0
			МБ
			иные источники
	Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства		Всего, в т.ч.:	20167600,0		1889000,0	18278600,0
			ФБ
			КБ	20167600,0		1889000,0	18278600,0
			МБ
			иные источники
	в том числе:
	объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего, в т.ч.:	1889000,0		1889000,0
			ФБ
			КБ	1889000,0		1889000,0
			МБ
			иные / источники
	выполнение строительно-монтажных работ		всего, в т.ч.:	18278600,0			18278600,0
			ФБ
			КБ	18278600,0			18278600,0
			МБ
			иные / источники

	Информация об объекте капитального строительства
	«Детский сад на 140 мест по ул. Энгельса и ул. Пугачева в ст. Северская Краснодарского края»
	(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)
Основные технико-экономические показатели по объекту
1		Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение				Проектирование и строительство
2		Наименование / муниципального заказчика				Администрация муниципального образования Северский район
3		Наименование застройщика
4		Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу				140 мест
5		Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства				2023 год
Объем финансового обеспечения
Показатель			Источник финансирования в рублях	Период реализации
				всего	2020 г.		2021 г.	2022 г.	и т.д.
1			2	3	4		5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства			всего	7404830,0	3800000,0		3004830,0	600000,0
			федеральный / бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет	7404830,0	3800000,0		3004830,0	600000,0
			иные источники
1			2	3	4		5	6	7
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства			всего	7404830,0	3800000,0		3004830,0	600000,0
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет	7404830,0	3800000,0		3004830,0	600000,0
			иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации			всего	7404830,0	3800000,0		3004830,0	600000,0
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет	7404830,0	3800000,0		3004830,0	600000,0
			иные / источники
выполнение / строительно-монтажных работ			всего
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет
			иные / источники

	Информация об объекте капитального строительства
	«Детский сад на 140 мест в ст-це Калужской Краснодарского края»
	(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)
Основные технико-экономические показатели по объекту
1		Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение				Проектирование и строительство
2		Наименование / муниципального заказчика				Администрация муниципального образования Северский район
3		Наименование застройщика
4		Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу				140 мест
5		Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительств				2023 год
Объем финансового обеспечения
Показатель			Источник финансирования в рублях	Период реализации
				всего	2020 г.		2021 г.	2022 г.	и т.д.
1			2	3	4		5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства			всего	8662100,0	4074100,0		3988000,0	600000,0
			федеральн. бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет	8662100,0	4074100,0		3988000,0	600000,0
			иные источники
1			2	3	4		5	6	7
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства			всего	8662100,0	4074100,0		3988000,0	600000,0
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет	8662100,0	4074100,0		3988000,0	600000,0
			иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации			всего	8662100,0	4074100,0		3988000,0	600000,0
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет	8662100,0	4074100,0		3988000,0	600000,0
			иные / источники
выполнение / строительно-монтажных работ			всего
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			районный бюджет
			иные / источники

Информация об объекте капитального строительства / Строительство центра единоборств, расположенного по адресу: / Краснодарский край, Северский район, станица Северская, / пересечение ул. Энгельса и ул. Пугачева.
(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)
Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение					проектирование и строительство
2	Наименование муниципального заказчика					Администрация муниципального образования Северский район
3	Наименование застройщика
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу					Общая площадь здания 1880 м2.
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства					2024 год
Объем финансового обеспечения
Показатель		Источник финансирования в рублях	Период реализации
			всего	2019	2020		2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5		6	7	8	9
1		2	3	4	5		6	7	8	9
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства		Всего, в т.ч.:	127 866 105,0	999 100,0	1 688 770,0		1 912 135,0	1 112 200,0	117 153 900,0	5 000 000,0
		ФБ
		КБ	115 103 300,0					110 353 300,0	4 750 000,0
		МБ	12 762 805,0	999 100,0	1 688 770,0		1 912 135,0	1 112 200,0	6 800 600,0	250 000,0
		иные источники
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства		Всего, в т.ч.:	127 866 105,0	999 100,0	1 688 770,0		1 912 135,0	1 112 200,0	117 153 900,0	5 000 000,0
		ФБ
		КБ	115 103 300,0					110 353 300,0	4 750 000,0
		МБ	12 762 805,0	999 100,0	1 688 770,0		1 912 135,0	1 112 200,0	6 800 600,0	250 000,0
		иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего, в т.ч.:	5 712 205,0	999 100,0	1 688 770,0		1 912 135,0	1 112 200,0
		ФБ
		КБ
		МБ	5 712 205,0	999 100,0	1 688 770,0		1 912 135,0	1 112 200,0
		иные / источники
выполнение строительно-монтажных работ		всего, в т.ч.:	122 153 900,0					117 153 900,0	5 000 000,0
		ФБ
		КБ	115 103 300,0					110 353 300,0	4 750 000,0
		МБ	7 050 600,0					6 800 600,0	250 000,0
		иные / источники

Информация об объекте капитального строительства / «Детский сад на 320 мест по адресу: Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, ул. Победы, д. 15»
(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение			Проектирование и строительство
2	Наименование / муниципального / заказчика			Администрация муниципального образования Северский район
3	Наименование застройщика
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу			320 мест
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительств			2025-2026 год
Объем финансового обеспечения
Показатель		Источник финансирования в рублях	Период реализации
			всего	2021 г.	2022 г.	2023 г.	и т.д.
1		2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства		всего	350000,0	350000,0
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		районный бюджет	350000,0	350000,0
		иные источники
1		2	3	4	5	6	7
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства		всего	350000,0	350000,0
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		районный бюджет	350000,0	350000,0
		иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего	350000,0	350000,0
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		районный бюджет	350000,0	350000,0
		иные / источники
выполнение / строительно-монтажных работ		всего
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		районный бюджет
		иные / источники

Информация об объекте капитального строительства
«Фельдшерско-акушерский пункт в ст. Ставропольской»
(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение				Проектирование и строительство
2	Наименование муниципального заказчика				МКУ МО СР «УКС»
3	Наименование застройщика
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу				80 кв.м.
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительств				2022 год
Объем финансового обеспечения
Показатель		Источник финансирования в рублях	Период реализации
			всего	2020 г.		2021 г.	2022 г.	и т.д.
1		2	3	4		5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства		всего	12750000,0				12750000,0
		Федеральный бюджет
		краевой бюджет	12750000,0				12750000,0
		районный бюджет
		иные источники
1		2	3	4		5	6	7
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства		всего	12750000,0				12750000,0
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	12750000,0				12750000,0
		районный бюджет
		иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего	750000,0				750000,0
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	750000,0				750000,0
		районный бюджет
		иные / источники
выполнение / строительно-монтажных работ		всего	12000000,0				12000000,0
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	12000000,0				12000000,0
		районный бюджет
		иные / источники

Информация об объекте капитального строительства
Строительство офиса врача общей практики в п. Октябрьском
(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение			Проектирование и строительство
2	Наименование муниципального заказчика			МКУ МО СР «УКС»
3	Наименование застройщика
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительств			2024 год
Объем финансового обеспечения
Показатель		Источник финансирования в рублях	Период реализации
			всего	Предшествующий период 2022 г.	2023 г.	2024 г.	и т.д.
1		2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства		всего	20 000,0		3 000,0	17 000,0
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	20 000,0		3 000,0	17 000,0
		районный бюджет
		иные источники
1		2	3	4	5	6	7
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства		всего	20 000,0		3 000,0	17 000,0
		Федеральный бюджет
		краевой бюджет	20 000,0		3 000,0	17 000,0
		районный бюджет
		иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего	3 000,0		3 000,0
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	3 000,0		3 000,0
		районный бюджет
		иные / источники
выполнение / строительно-монтажных работ		всего	17 000,0			17 000,0
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	17 000,0			17 000,0
		районный бюджет
		иные / источники

		Информация об объекте капитального строительства
		Строительство противопожарного резервуара МБОУ СОШ №3 ст. Крепостной МО Северский район им. дважды Героя Советского Союза маршала авиации Савицкого Е.Я.
		(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)
Основные технико-экономические показатели по объекту
	1		Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение			Строительство
	2		Наименование / муниципального / заказчика			Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 станицы Крепостной муниципального образования Северский район имени дважды Героя Советского Союза маршала авиации Савицкого Евгения Яковлевича
	3		Наименование застройщика			Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 станицы Крепостной муниципального образования Северский район имени дважды Героя Советского Союза маршала авиации Савицкого Евгения Яковлевича
	4		Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу			120 кв.м.
	5		Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительств			2023 год
	Объем финансового обеспечения
	Показатель			Источник финансирования в рублях	Период реализации
					всего	Предшествующий период 2021 г.	2022 г.	2023 г.	и т.д.
	1			2	3	4	5	6	7
	Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства			всего	2 193 100,0		2 193 100,0
				федеральный бюджет
				краевой бюджет
				районный бюджет	2 193 100,0		2 193 100,0
				иные источники
	Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства			всего	2 817 100,0		2 817 100,0
				федеральный бюджет
				краевой бюджет
				районный бюджет	2 817 100,0		2 817 100,0
				иные источники
	в том числе:
	объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации			всего	624 000,0		624 000,0
				федеральный бюджет
				краевой бюджет
				районный бюджет	624 000,0		624 000,0
				иные источники
	выполнение / строительно-монтажных работ			всего	2 193 100,0		2 193 100,0
				федеральный бюджет
				краевой бюджет
				районный бюджет	2 193 100,0		2 193 100,0
				иные источники

			Информация об объекте капитального строительства
			Магистральный водопровод Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края
			(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)
			Основные технико-экономические показатели по объекту
1		Направление инвестирования (цель: осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение				Строительство
2		Наименование муниципального заказчика				МКУ МО СР «УКС»
3		Наименование застройщика
4		Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу				Протяженность – 34 915,2 м. / Производительность – 7 560,0 куб./сут.
5		Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительств				2025 год
Объем финансового обеспечения
Показатель				Источник финансирования в рублях	Период реализации
					всего	Предшествующий период 2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025г.
1				2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства				всего	653 299 400,0	11 250 000,0	241 351 500,0	233 740 500,0	166 957 400,0
				федеральный бюджет
				краевой бюджет	609 946 800,0		229 283 900,0	222 053 400,0	158 609 500,0
				районный бюджет	32 102 600,0		12 067 600,0	11 687 100,0	8 347 900,0
				иные источники	11 250 000,0	11 250 000,0
1				2	3	4	5	6	7
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства				всего	653 299 400,0	11 250 000,0	241 351 500,0	233 740 500,0	166 957 400,0
				федеральный бюджет
				краевой бюджет	609 946 800,0		229 283 900,0	222 053 400,0	158 609 500,0
				районный бюджет	32 102 600,0		12 067 600,0	11 687 100,0	8 347 900,0
				иные источники	11 250 000,0	11 250 000,0
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации				всего	11 250 000,0	11 250 000,0
				федеральный бюджет
				краевой бюджет
				районный бюджет
				иные источники	11 250 000,0	11 250 000,0
выполнение / строительно-монтажных работ				всего	642 049 400,0		241 351 500,0	233 740 500,0	166 957 400,0
				федеральный бюджет
				краевой бюджет	609 946 800,0		229 283 900,0	222 053 400,0	158 609 500,0
				районный бюджет	32 102 600,0		12 067 600,0	11 687 100,0	8 347 900,0
				иные источники

Исполняющий обязанности директора
МКУ МО СР «УКС» В.В.Флерко