График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 10.03 по 13.03.2020гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.03.20 | СЕ-2 | 18 | Л-1,2,3,4 | Виноградная Садовая Подгорная Боевая Спортивная Олимпийская | ст.Северская | Виноградная 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,33а,35,37,39,41,43,45,43а,47,47а, 49,51,53,55,8,10,12,12а,14,16,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,40а,42б,42а 42,44,46,48,50,52,54,56 Садовая 29,29а,31,31а,33,35,,37,37а,39,39а,41,43,б/н,45,54,56,58,МТС,32а,34,36,36а,38 42а,44,46,46а,48,50,60,62,62а,64 Подгорная ,б/н,б/н,38,40,42,42а,44,46,48 Боевая 32а,34,38а,38,40,17,19,21,23,25 Спортивная 1,5,7,9,11,13,13,13/2,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,39,41,43,45,47,49 51,53,55,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26а,26,28,30,30/1,32,32/1,38,36,40/1,40/2 42/1,42/2,44,46 Олимпийская 31,б/н,10,б/н | 200 |
| 2 | 10.03.20 | СЕ-1 | 31 | Л-1,4,5 | Казачья Кочубея Пер.Лазурный Космонавтов | ст.Северская | Пер.Лазурный 1,1а,3,3а,5,5а,гараж,7,7а,9,13,6,6а,8 Кочубея 10,10а,12,14,14а,21,21/3,23,б/н Космонавтов 122,116а,магазин14,16/1,16/2,20/1,20/2,18/1,18/2,22,24 |  |
| 3 | 11.03.20 | СЕ-1 | 34п 127 37 812 112 31 33 79 126 | Л-1 | Запорожская Казачья | ст. Северская | Вывод ВЛ-10кВ СЕ-1:установка счетчиков ( наличие совместного подвеса) Прокуратура ,ЗАКС, Администрация, сад 4, ГБУЗ «Северская РСП» центр занятости, ТСН ЭНЕРГО | 206 |
| 4 | 12.03.20 | СЕ-2 | 21 | Л-1,2 | Таманская Пер.Греческий Боевая Московская Виноградная Крылова Крестьянская Украинская | ст. Северская | Украинская 62,64а,64,66,66а,74а,76,78,80,82,магазин,84,84а,88,82,84,86,88,90,92,92а 94,96,98,98а,100,102,104,скважина,69,69а,71,71а,73,75,77,79,81,83 3-магазина69,69а,71,71а,73,75,77,79,81,83 Боевая 1,1,1а,3,5,7б,7,7а,9,9а,11,11а,13,13а,15,2,4,6,8,8а,8б,10,12,14а,14,14б,16,16а,18,20,20а,22,24,26,28,30,32 Пер.Греческий 1,1а,3,5,7/1,7/2,9,11,13,15,17,17а,19,19а,19б,19в,21,23,27,2,4,6,8,8а,10,12,14,14а,16,16а,16б Таманская 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,58а,60,62,64,64а,66,68,70,72,74,76,78,80 Магазин, Виноградная 2,2а,4 Крестьянская 18,20,22,24,24а,26,28,28а,30,32,32 Крылова 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,52а,19,21,23а,23,25,27,29 31,31а,33,33а,35,37,39,41,43 | 200 |
| 5 | 13.03.20 | СЕ-2 | 21 | Л-3 | Таманская Крестьянская Московская | ст. Северская | Таманская Магазин,69,71,73,75,77,79,81,83,85,85а,87,89а,89,91,93,95,97,97а,99,101,103 105,105а,107,109,111,113,115,115а,115б,117,119,121,123,3шт.-стройплощадка Крестьянская 34,36,41,43,45,47,49,49а,51,53,53а,55,57 Беляева 55 Московская60,58,56,56а | 60 |
| 6 | 13.03.20 | СЕ-2 | 802 | Л-1,2,3 | Первомайская Запорожская Пр.Солнечный | ст.Северская | Запорожская 1,магазин,3,3а,5,7,9,11,13а,13,15,15а,17,2,2а,4а,4,6,6а Пер.Солнечный 1,2,3,4,5,5а,6,7,8,9,10,11 Первомайская 48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74а,74,76/1,76/2,78,80,82,84,84а,86,88,90,92,92,94,магазин,96,96а,98,100,автомагазин,102,104,106а,106, 108,108а,110,112,114,часовня,41а,41,43,45,45а,47,49,53,55,57,59 Мойка,61,63,65,67,69,71,73,77,77а,79,81,83,85,87,89 |  |