График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 10.03 по 13.03.2020гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.03.20 | МХ-7 | 155 | Л-1 | Орджоникидзе Пер.Подгорный | с.Михайловское | Орджоникидзе 28,30,32,34,36,38,40,42,43,47,49,53,55,57 Пер.Подгорный 10,12,14,16 | 18 |
| 2 | 11.03.20 | МХ-7 | 155 | Л-1 | Орджоникидзе Пер.Подгорный | с.Михайловское | Орджоникидзе 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,25,27,29,33,37,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26 | 27 |
| 3 | 12.03.20 | МХ-7 | 172 | Л-2,3 | Южная Набережная | с.Михайловское | Южная 2,2а,4,4,10,12,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 Набережная 1,3,4,6,8,15 | 26 |
| 4 | 13.03.20 | МХ-7 | 173 | Л-2 | Мичурина Пер.Подгорный Советская | с.Михайловское | Мичурина 1,3,5,7,9,11,13,7а,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49 | 26 |

И.О Начальник Северского РЭС 												Р.А.Сорокин

Представитель подрядной организации 											А.В. Агеев