
График установки умных счетчиков с 29.10 по 31.10.2019гг.
	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество планируемых к подключению ПУ всего

	1
	29.10.19.
	СЕ-5
	66
	Л-3,1
	Пушкина
Завадская
Маяковского
Пер.Короткий
Пер.Цветочный
	ст. Северская
	Ул. Пушкина
33,31,31,29,27,25,23,21,19,
Маяковского
41,39,37,35,33а,33,31,29,27,25,25,23,23а,21,19,17,15,13,44,42,40
38,36,34,32а,32,30,28,26,24,22,20,18/2,18,16,14,12,10,8,6,4
43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,38а,40а,42а,44а,46
Пер.Цветочный
8,6,4,2
Пер.Короткий
1,3,5,7,7а,9,11а,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,53/1,53/2,51,51а,51б
2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18а,18,20,22,24,26,28,30/1,30/2,30/3,30/4

	
111













	2
	30.10.19
	СЕ-5
	58
	Л-1
	Лермонтова
Кирова
Набережная
	ст. Северская
	Лермонтова
2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,22,24,26,26,28,30,32,1,3а,3,5,7,9,11,13
15,17,19,19б,19а,16б,21б/н,б/н,б/н,48б/3,48б/2,48б/1,48б,48а
Кирова
16,18,20,22,22а,17, 19,21,23,25,27,29,29а
34,33,35
Набережная
2,4,6,б/н,б/н,10,13,14,16,18,20,22,11,9,7,5,3,1,1а,1б,б/н

	






127

	3
	30.10.19
	СЕ-5
	58
	Л-3
	Ленина
Комсомольская
Лермонтова
Кирова
Набережная
	ст. Северская
	Ленина
202,204,204а,206,208,210,212,214,216,218,220,222,224,224,226,б/н,
230,232,234,236,238,238а,240,242,244,246,248,250а,250,252,254,
256,258,260,262,264,266,268,272,274,276,магазин пятерочка
Комсомольская
13,11,9,7,5,3,1

	

	4
	31.10.19.
	СЕ-5
	59п
	Л-4,5
	[bookmark: _GoBack]Ленина
Школьная
Гагарина

	ст. Северская
	
Ул. Ленина
Кафе уют,146,148,150,152,154,156,158,160,162,166,168,170,172,174,176
178,180,182,184,184/1,186,188,190,дет.сад,194,196,198,200
75,77,79,81,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,103а,105,107,109,111
111,113,маг.Строймастер-(2учета),121,123,125,127,129
Гагарина
1а,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,2,4,6,8,10,12,14,16
Школьная
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,2,4,4а,6,8,8а,10,12,14
16,18,20,22,24,26,28,30,32


	





115

	5
	31.10.19
	СЕ-5
	59п
	Л-2,3
	Ленина
	ст. Северская
	Почта
Узел связи
	2



Телефон горячей линии 8-800-100-15-52
