График установки умных счетчиков с 29.10 по 31.10.2019гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29.10.19. | СЕ-5 | 66 | Л-3,1 | Пушкина Завадская Маяковского Пер.Короткий Пер.Цветочный | ст. Северская | Ул. Пушкина 33,31,31,29,27,25,23,21,19, Маяковского 41,39,37,35,33а,33,31,29,27,25,25,23,23а,21,19,17,15,13,44,42,40 38,36,34,32а,32,30,28,26,24,22,20,18/2,18,16,14,12,10,8,6,4 43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,38а,40а,42а,44а,46 Пер.Цветочный 8,6,4,2 Пер.Короткий 1,3,5,7,7а,9,11а,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,53/1,53/2,51,51а,51б 2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18а,18,20,22,24,26,28,30/1,30/2,30/3,30/4 | 111 |
| 2 | 30.10.19 | СЕ-5 | 58 | Л-1 | Лермонтова Кирова Набережная | ст. Северская | Лермонтова 2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,22,24,26,26,28,30,32,1,3а,3,5,7,9,11,13 15,17,19,19б,19а,16б,21б/н,б/н,б/н,48б/3,48б/2,48б/1,48б,48а Кирова 16,18,20,22,22а,17, 19,21,23,25,27,29,29а 34,33,35 Набережная 2,4,6,б/н,б/н,10,13,14,16,18,20,22,11,9,7,5,3,1,1а,1б,б/н | 127 |
| 3 | 30.10.19 | СЕ-5 | 58 | Л-3 | Ленина Комсомольская Лермонтова Кирова Набережная | ст. Северская | Ленина 202,204,204а,206,208,210,212,214,216,218,220,222,224,224,226,б/н, 230,232,234,236,238,238а,240,242,244,246,248,250а,250,252,254, 256,258,260,262,264,266,268,272,274,276,магазин пятерочка Комсомольская 13,11,9,7,5,3,1 |  |
| 4 | 31.10.19. | СЕ-5 | 59п | Л-4,5 | Ленина Школьная Гагарина | ст. Северская | Ул. Ленина Кафе уют,146,148,150,152,154,156,158,160,162,166,168,170,172,174,176 178,180,182,184,184/1,186,188,190,дет.сад,194,196,198,200 75,77,79,81,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,103а,105,107,109,111 111,113,маг.Строймастер-(2учета),121,123,125,127,129 Гагарина 1а,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,2,4,6,8,10,12,14,16 Школьная 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,2,4,4а,6,8,8а,10,12,14 16,18,20,22,24,26,28,30,32 | 115 |
| 5 | 31.10.19 | СЕ-5 | 59п | Л-2,3 | Ленина | ст. Северская | Почта Узел связи | 2 |

Телефон горячей линии 8-800-100-15-52