
График установки «умных» счетчиков с 07.10 по 11.10.2019 гг.

	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество планируемых к подключению ПУ всего

	1
	07.10.19
	СХ-3
	423
	Л-1

	Пушкина Октябрьская
Калинина 
Свердлова


	пгт. Афипский
	Пушкина
54 ,50, 50а,48,46а
Ленинградская
96,94,92,б/н,88а,84,80,78,78а,76,74,74,70,68,66,64,62,60,58
49,53,55,57а,57,59,61,63,65
Октябрьская
41,43,45,47,47,49/1,49,ЧП Жук,48,46,44,42,


	
45

	2
	08.10.19
	СХ-3
	423
	Л-1
	Пушкина Октябрьская
Калинина 
Свердлова


	пгт. Афипский
	Ул.Ленинградская
67,69,71,73,75,77,79,81,81а,83.
 Пушкина
38,36,32,гараж,28
Свердлова
б/н,64,62,60,58
Калинина
86,84,82,80,78,76,74,72а,72,59,61,63,65,67,69
Октябрьская
36,34,39,37,35,31а,31,31/2,29,27


	
44

	3
	09.10.19
	СХ-3
	423
	Л-1
	Пушкина 
Свердлова


	пгт. Афипский
	Ул.Пушкина
26,24,22,18,16,14,12,10,6,4,2,
Свердлова
29,31,33,35,37,39,41,43,45 

	

44

	4
	09.10.19
	СХ-3
	423
	Л-2
	Пушкина
Лермонтова
	пгт. Афипский
	Пушкина
80,78,78/2,76,76/2,74,72,70,68,66,64,62,60,58а,56
Лермонтова
119,117,113,113а,111,111а,109,107,105 

	

	5
	10.10. 19
	СХ
	423
	Л-2,5
	Фрунзе
Красноармейская
Октябрьская
	пгт. Афипский
	Фрунзе
110,108,106,104,102,100,98,96,94,87,89,91,93,95,97,99,101
103
Октябрьская
74,72,70,64,62,54,52,53,55,57,63,65,67,69,71
Красноармейская Л-5
114,112,110,108,106,104,102,100,77,79,81,85,87,89
 
	
42

	6
	11.10.19
	СХ-3
	423
	Л-3,5
	Ул.Пушкина
Калинина
Красноармейская
Ленинградская
	пгт. Афипский
	Красноармейская Л-5
85,87,89,77,79,81,75,73,71,69,67,65,63,
Пушкина
27/1,27/2,27/3,27/4,25/1,25/2,25/3,25/4,23/1,23/2,23/3,23/4,21/1,21/2,21/3,
21/4,гараж,гараж,гараж,гараж,гараж,гараж,
Калинина
92,75,75а,77,79,81,83,85,87а,87,89


	
46

	7
	14.10.19.
	СХ-3
	423
	Л-3
	Ул.Пушкина
[bookmark: _GoBack]Калинина
Красноармейская
Ленинградская
	пгт. Афипский
	Ул. Калинина
91,95,97,94,96,100,102,104,106,108,110,112,114,114а,116,116а,118
118а,120а,120

	
20



Телефон горячей линии 8800-100-15-52

