График установки «умных» счетчиков с 07.10 по 11.10.2019 гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07.10.19 | СХ-3 | 423 | Л-1 | Пушкина Октябрьская Калинина Свердлова | пгт. Афипский | Пушкина 54 ,50, 50а,48,46а Ленинградская 96,94,92,б/н,88а,84,80,78,78а,76,74,74,70,68,66,64,62,60,58 49,53,55,57а,57,59,61,63,65 Октябрьская 41,43,45,47,47,49/1,49,ЧП Жук,48,46,44,42, | 45 |
| 2 | 08.10.19 | СХ-3 | 423 | Л-1 | Пушкина Октябрьская Калинина Свердлова | пгт. Афипский | Ул.Ленинградская 67,69,71,73,75,77,79,81,81а,83. Пушкина 38,36,32,гараж,28 Свердлова б/н,64,62,60,58 Калинина 86,84,82,80,78,76,74,72а,72,59,61,63,65,67,69 Октябрьская 36,34,39,37,35,31а,31,31/2,29,27 | 44 |
| 3 | 09.10.19 | СХ-3 | 423 | Л-1 | Пушкина Свердлова | пгт. Афипский | Ул.Пушкина 26,24,22,18,16,14,12,10,6,4,2, Свердлова 29,31,33,35,37,39,41,43,45 | 44 |
| 4 | 09.10.19 | СХ-3 | 423 | Л-2 | Пушкина Лермонтова | пгт. Афипский | Пушкина 80,78,78/2,76,76/2,74,72,70,68,66,64,62,60,58а,56 Лермонтова 119,117,113,113а,111,111а,109,107,105 |  |
| 5 | 10.10. 19 | СХ | 423 | Л-2,5 | Фрунзе Красноармейская Октябрьская | пгт. Афипский | Фрунзе 110,108,106,104,102,100,98,96,94,87,89,91,93,95,97,99,101 103 Октябрьская 74,72,70,64,62,54,52,53,55,57,63,65,67,69,71 Красноармейская Л-5 114,112,110,108,106,104,102,100,77,79,81,85,87,89 | 42 |
| 6 | 11.10.19 | СХ-3 | 423 | Л-3,5 | Ул.Пушкина Калинина Красноармейская Ленинградская | пгт. Афипский | Красноармейская Л-5 85,87,89,77,79,81,75,73,71,69,67,65,63, Пушкина 27/1,27/2,27/3,27/4,25/1,25/2,25/3,25/4,23/1,23/2,23/3,23/4,21/1,21/2,21/3, 21/4,гараж,гараж,гараж,гараж,гараж,гараж, Калинина 92,75,75а,77,79,81,83,85,87а,87,89 | 46 |
| 7 | 14.10.19. | СХ-3 | 423 | Л-3 | Ул.Пушкина Калинина Красноармейская Ленинградская | пгт. Афипский | Ул. Калинина 91,95,97,94,96,100,102,104,106,108,110,112,114,114а,116,116а,118 118а,120а,120 | 20 |

Телефон горячей линии 8800-100-15-52