График установки умных счетчиков с.Михайловское с 17.03 по 20.03.2020гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.03.20 | МХ-7 | 172 | Л-2,3 | Южная Набережная | с.Михайловское | Южная 2,2а,4,4,10,12,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 Набережная 1,3,4,6,8,15 | 57 |
| 2 | 17.03.20 | МХ-7 | 173 | Л-1,3,6 | Коперативная Пер.Степной Советская | с.Михайловское | Кооперативная 10/1,10/2,10/3,10,16,18/1,18/2,20/1,20/2,22/1,22/2,24,5,7,9,11,13,15,17,19, Магазин,21/1,21/2,23/1,23/2 Советская 14 Пер.Степной 37,39,41,ИП Мачульского, дет.сад |  |
| 3 | 18.03.20 | МХ-5 | 165 | Л-2,3 | Кооперативная Ленина Пер.Подгорный Пер.Луговой | с.Михайловское | Кооперативная 6 Ленина 52,54,56,58,58а,60,62,64,66,68,70,72,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96 100,102,104,106,108,110,112,114,29,31,31а,33,33а,35,37,39,39а,41 43,45,49,51 Пер.Подгорный 1 Пер.Луговой 1,3 Л-3 Хоспис | 50 |
| 4 | 19.03.20 | МХ-5 | 166 | Л-1,3 | Калинина Ленина Пер.Восточный Пер.Тупик | с.Михайловское | Ленина 20,22,24,26,28,30,32,34,36,40,42,44,46,48,50,19,23,25,27,27а Пер.Восточный 3,5,7,9,11,13,2,4,6 Калинина 5,7,9,11,13 Пер.Тупик 1,3,4,6,8,10 ИП Искандеров | 41 |
| 4 | 20.03.20 | МХ-5 | 169 | Л-2,3,4 | Советская Кооперативная | с.Михайловское | Советская ДК,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,54,52,50 48,46,44,42,40,38,36,34,32,30,28,26,24,22б,22,20,18,16,б/н Л-2,3 школа,котельная | 50 |