График установки умных счетчиков с.Михайловское с 17.03 по 20.03.2020гг.
	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество планируемых к подключению ПУ всего

	1
	17.03.20
	МХ-7
	172

	Л-2,3
	Южная 
Набережная
	с.Михайловское
	Южная
2,2а,4,4,10,12,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37
Набережная
1,3,4,6,8,15
	





         57

	2
	17.03.20
	МХ-7
	173
	Л-1,3,6
	Коперативная
Пер.Степной
Советская


	с.Михайловское
	Кооперативная
10/1,10/2,10/3,10,16,18/1,18/2,20/1,20/2,22/1,22/2,24,5,7,9,11,13,15,17,19,
Магазин,21/1,21/2,23/1,23/2
Советская
14
Пер.Степной
37,39,41,ИП Мачульского, дет.сад

	

	3
	18.03.20
	МХ-5
	165

	Л-2,3
	Кооперативная
Ленина
Пер.Подгорный
Пер.Луговой
	с.Михайловское
	Кооперативная
6
Ленина
52,54,56,58,58а,60,62,64,66,68,70,72,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96
100,102,104,106,108,110,112,114,29,31,31а,33,33а,35,37,39,39а,41
43,45,49,51
Пер.Подгорный
1
Пер.Луговой
1,3
Л-3 Хоспис

	



         50


	4
	19.03.20
	МХ-5
	166
	Л-1,3
	Калинина
Ленина
Пер.Восточный
Пер.Тупик

	с.Михайловское
	Ленина
20,22,24,26,28,30,32,34,36,40,42,44,46,48,50,19,23,25,27,27а
Пер.Восточный
3,5,7,9,11,13,2,4,6
Калинина
5,7,9,11,13
Пер.Тупик
1,3,4,6,8,10
ИП Искандеров


	
      41

	4
	20.03.20
	МХ-5
	169
	Л-2,3,4
	Советская
Кооперативная

	с.Михайловское
	Советская
ДК,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,54,52,50
48,46,44,42,40,38,36,34,32,30,28,26,24,22б,22,20,18,16,б/н
Л-2,3  школа,котельная
	
       50
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