График установки умных счетчиков с 01.07 по 09.07.2019гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.07.19 | СХ-2 | СХ-2-496 | Л-3 | Есенина Молодежная Кубанская Строителей Нефтехимиков Мира | пгт. Афипский | ул.Мира дом 1б,б/н, ул.Молодежная дом 24а,24б,б/н,26,28,30,32,34,38,40,42,44,46,48,36,б/н,23а, 23б,23а,23/1,23,25,27,29,31,33,35,37, | 30 |
| 2 | 02.07.19 | СХ-2 | СХ-2-496 | Л-3 | Есенина Молодежная Кубанская Строителей Нефтехимиков Мира | пгт. Афипский | ул.Молодежная дом 50,52,54,56,58,60,39,41,43,45,47, Ул. Кубанская 15,13,11,9,7,5,3,1,1а,б/н.б/н, Ул. Строителей 26,24,22,20,18,б/н,39,37 | 30 |
| 3 | 03.07.19 | СХ-2 | СХ-2-496 | Л-1 | Речная Красная Победы Строителей Мира | пгт. Афипский | Ул. Строителей Магазин,2а,2,4б,1,14,7,7а,7б, б/н | 10 |
| 4 | 03.07.19 | СХ-2 | СХ-2-496 | Л-3 | Строителей Нефтехимиков Российская | пгт. Афипский | ул.Строителей дом 33,27,25,23,21,19,17,15,11,12,б/н,б/н,8,6,4,б/н Ул.Нефтихимиков 39,41,43,45, | 20 |
| 5 | 04.07.19 | СХ-2 | СХ-2-1021 | Л-1,3,4 | Московская Кутузова | пгт. Афипский | ул.Московская дом 5, 15,8а,8,6,29,31,33,35 ул.Кутузова дом 20,22,31 | 12 |
| 6 | 04.07.19 | СХ-2 | СХ-2-1055 | Л-2 | Западная Новороссийская А.Невского | пгт. Афипский | ул.Западная дом б/н, Новороссийская б/н.б/н.б/н.24,18,14,12,6, ул.А.Невского 5,б/н,б/н,б/н | 13 |
| 7 | 05.07.19 | СХ-2 | СХ-2-1058 | Л-1,2 | Садовая Спасская Благовещенская | пгт. Афипский | Ул.Садовая б/н. 1,9,4,6а,б/н,15,15а Ул. Спаская 2,8,1,3,5,7,9,11,б/н ул.Благовещенская 2,6,12,14,16,18,22,1,3,5,б/н,17,19,23 | 31 |
| 8 | 08.07.19 | СХ-2 | СХ-2-496 | Л-3 | Строителей Нефтехимиков Российская | пгт. Афипский | ул.Нефтехимиков 47,49,51,53,55,57а,59,61,63,65,67,69,71,73,75 48,50,52,54,54а,56,58,60,62,64,66,68,70 Кубанская 10,12 | 30 |
| 9 | 09.07.19 | СХ-2 | СХ-2-496 | Л-3 | Строителей Нефтехимиков Российская | пгт. Афипский | Ул.Кубанская 17,19,19,21 Есенина 12 Ул.Российская 19,21,23,б/н,18,20,22,24,26,28,30,30а,32,34 | 18 |

Телефон горячей линии 8-800-100-15-52