График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту на 25.05 2020гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.05.20 | МХ-1 | 162 | Л-1 | Свободы Садовая Калинина | с. Михайловское | Свободы 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,1,3,5,7,9,11,13,13а,15,17,19,21,23,27,29,31,33 Садовая 2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,18а,1,3,3а,5,5а,7,9,11,13,23 Калинина 3 | 58 |