
График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту на 25.05 2020гг.

	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество планируемых к подключению ПУ всего

	1
	25.05.20
	МХ-1
	162
	Л-1
	Свободы
Садовая
Калинина

	с. Михайловское
	Свободы
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,1,3,5,7,9,11,13,13а,15,17,19,21,23,27,29,31,33
Садовая
2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,18а,1,3,3а,5,5а,7,9,11,13,23
Калинина
3

	


    58
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