График установки «умных» счетчиков с 20.01 по 24.01.2020гг.

Справки по телефону «горячей линии» Кубаньэнерго 8-800-100-15-52

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.01.20 | СХ-3 | 406 | Л-1,5,6,7 | Ленина Пролетарского Свердлова Краснодарская К.Макса Октябрьская | пгт. Афипский | Ленина Магазин,54,56,58,6062,банк,66,68,70,72,74,76,78,78а,магазин,магазин Пролетарская 3,5,7,9,9а,2,4,6,8,10,12,14,16,18,магазин,29а,29,31а,31,33,35,37 44,46,48,50,52а,52,54,56,56а Краснодарская 9/1,9/2,9/3,9/4,ПЦО,магазин,строймаг,овощехранилище,магазин,магазин ,магазин, магазин,магазин, магазин,б/н,11а,б/н,11г,11б,11,13,б/н,б/н 5,5б,кнаус,26,28,30,32,36 Свердлова 1а,1,3,5,7,9,9а,11,13,2,2а,4,6,8,8а,10,12,14,16,18,18а,20,20а,22,24,26 28,28а,30,32 КМакса 11,25,27 Октябрьская 3,5,7,9,11,13,15,17,17/1,19,21,23 | 128 |
| 2 | 21.01.20 | СХ-3 | 406 | Л-2 | Ленина Пролетарского Свердлова Свердлова Краснодарская | пгт. Афипский | Ленина 27,29,31,33,35,37,41,41а,43,магазин,47,49,51,53,55,57,61,63,65 Октябрьская 4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28 Пролетарская 11а,11,13,13а,15,17,19,21,23,25,27,20,СТО,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 Свердлова 17,17а,19,19а,21,23,25а,25,17,27а,34,36,38,40,42,42а,44,46,48,50,52,54,54а Калинина 39,41,43,45,47,49,51,53,55,55а,57,46,48,50,52,54,56,58а,58,60,60а 62,64,66,68,70 Краснодарская 1,3,5,7,4,6,8,10,12,14 | 114 |
| 3 | 22.01.20 | СХ-3 | 424 | Л-2,3,4,5,6 | Школьная Первомайская Чапаева Революционная | пгт. Афипский | Школьная детдом,котельная,б/н, прачечная,37,35 Первомайская 38,40,42,44,46,48,50,скз,52,54,56,58,60,62,62а,64,64а,66,68,70,72,74,74а.76, 78,45,47,49,51,53,55,57,57а,59,61,61а,63,63а/1,63а/2,65 Чапаева 34,36,38,40,42,44,46,48,48а,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,41,43,45, 47,49,51,53,53а,55,57а,57,59,61а,61 Революционная 63,65,67,71,73,75,81,90,92а,92,94,98,98а,102,104а,104,106,110,110а,112,114,116 | 104 |
| 4 | 23.01.20 | СХ-3 | 425 | Л-1,2,3 | Первомайская Набережная Чапаева Краснопартизанская Школьная | пгт. Афипский | Первомайская 4,6,8,10,12,14,14а,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,3,5,7,9,11,13,15,15а,17,19, 21,23а,23,25,27,29,31,33,35,37,магазин Набережная 41,43,49,51,53,55,57,63,63а,65,67,71,73,75,40,42,44,50,50а,52,54,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88а,88,90а,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110, 110а,112,114 Чапаева 2 Краснопартизансккая 1,2 Школьная 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,3,7,9,11,13а.13,15,17,19,21,23,25,25а,27,29,29а,31,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,22а,24,26,28,30,30а,32,34,36,38 | 134 |
| 5 | 24.01.20 | СХ-3 | 426 | Л-1,2 | Революционная Набережная Ленинградская Красноармейская К.Макса Фрунзе Калинина | пгт. Афипский | Революционная 11,13,13а,15,2а,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48 Набережная 11,13,15а,15,17,19,19а,21,21а,23,25 Колхозная 4,6,8,10а,10,12,14,водбашня,16,18,18а,20,22,24,26,28,30,32,34а,34,36,38,38а,40,40а,40б,3,5,7,7а,9,11,15,17,19,21,23а,23,25,27,29,29/1,31 Ленинградская 3,5,7,2,4,6,8,10,10а,12,14а Красноармейская 1,7,9,11,13,15,17,19,21,23,23а,25 Калинина 1/1,1/2 | 108 |