График установки умных счетчиков  с 09.09 по 12.09.2019гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.09.19 | А-2 | 1067 | Л-4,5 | Александровская Владимерская | пгт. Афипский | Александровская 32,30,22,12,8,6,4,15,13,5,11 Владимерская 10,6 | 13 |
| 2 | 9.09.19 | А-4 | 466 | Л-1,2,3 | Горького | пгт. Афипский | Ул.Горького 48,46,44,42,40,38 | 12 |
| 3 | 09.09.19 | А-4 | 482 | Л-2 | Толстого | пгт. Афипский | Ул.Толстого 14,14а,8,6,6а,4,2,21,23а | 9 |
| 4 | 09.09.19 | А-4 | 1040 | Л-1 | Шолохова | пгт. Афипский | Шолохова 2/2,2/1,6,24,26,28, | 7 |
| 5 | 09.09. 19 | А-7 | 402 | Л-1 | Ленина | пгт. Афипский | Ленина 20,20/1,22,22а | 4 |
| 6 | 09.09.19 | А-5 | 457 | Л-1 | Ул.Дружбы | пгт. Водокачка | Ул.Дружбы 14/1,14/2,14/3,14/4,12/1,12/2,12/3,12/4,15/1,15/2,15/3,15/4, 13/1,13/2,13/3,13/4,б/н | 17 |
| 7 | 09.09.19. | СХ-2 | 470 | Л-1 | Центральная | пгт. Афипский | Ул. Центральная дом 12,10,11,27,25,26 | 5 |
| 8 | 09.09.19 | СХ-2 | 484 | Л-2 | Ул.Нефтехимиков | пгт. Афипский | Ул.Нефтехимиков 25,23, | 2 |
| 9 | 09.09.19 | СХ-2 | 496 | Л-3 | Ул.Молодежная | пгт. Афипский | Ул.Молодежная 58,56,54,52,50,48, | 6 |
| 10 | 09.09.19 | СХ-2 | 1021 | Л-1 | Ул.Кутузова | пгт. Афипский | Ул.Кутузова 20 | 1 |
| 11 | 09.09.19 | СХ-2 | 1058 | Л-1 | Спаская | пгт. Афипский | Ул.Спаская 15 | 1 |
| 12 | 09.09.19 | СХ-2 | 447 | Л-10 |  | пгт. Афипский | КНС | 1 |
| 13 | 09.09.19 | СХ-2 | 427 | Л-7,5,10,6,4,3 |  | пгт. Афипский | Водозабор,50лет Октября,34,32,стройплощадка, гараж | 6 |
| 14 | 10.09.19 | СХ-1 | 419 | Л-2,4 | Воронова Короткая Краснопартизанская Лесная | пгт. Афипский | Ул.Воронова 90,86,86а,84,88 Ул.Краснопартизанская 202а,226,221,219,230,228 Лесная 85 Короткий 2,2а | 14 |
| 15 | 10.09.19 | СХ-1 | 454 | Л-3 | Воронова Чапаева Лесная Школьная | пгт. Афипский | Ул.Воронова 10,15,42 Ул.Чапаева 211 Лесная 51 Школьная 198,194,196,165,196 | 11 |
| 16 | 10.09.19 | СХ-1 | 471 | Л-3 | Чапаева | пгт. Афипский | Ул.Чапаева 202а | 1 |
| 17 | 10.09.19. | СХ-1 | 476 | Л-1,3 | 50 лет Октября Пушкина | пгт. Афипский | Ул.50 лет Октября 51,53/1,53/2 Пушкина 111 | 4 |
| 18 | 11.09.19 | СХ-1 | 437 | Л-3 | Маяковского | пгт. Афипский | Маяковского 7 | 1 |
| 19 | 11.09.19 | СХ-1 | 452 | Л-4 | Победы | пгт. Афипский | Ул.Победы 4,4а,4,6,гараж,2а,2б | 7 |
| 20. | 11.09.19 | СХ-1 | 453 | Л-12,23 | Пушкина | пгт. Афипский | Пушкина Магазин.-,уличное освещение,торговый павильон,магазин Розничный рынок,торговый комплекс, нежилое здание, Лечебно оздоровительный комплекс,магазин,138б | 10 |
| 21 | 12.09.19 | СХ-1 | 485 | Л-9, | 50 лет Октября | пгт. Афипский | 50 лет Октября Магазин, поликлиника, гараж | 3 |
| 22 | 12.09.19 | СХ-1 | 485 | Л-,24 | Победы Пушкина | пгт. Афипский | Победы Киоск, магазин, магазин, магазин,3(ОДУ), 7(ОДУ),магазин,магазин,нежилые помещения, магазин,магазин Неж.помещение,нежил.помещение,нежилое помещение, Часовая мастерская, офесное здание | 17 |

Телефон горячей линии 8800-100-15-52