Сведения об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Информационное общество Северского района на 2015-2018 годы»

Ст-ца Северская                                                                                      4.02.2015г.

В муниципальном образовании Северский район принята и действует программа «Информационное общество Северского района» на 2015-2018 годы, утвержденная постановлением администрации  МО  СР от 23  октября  2014 года № 2017 (с изменениями от 7 сентября, 10 ноября 2015г) (далее – Программа).

Данная программа содержит две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Информационное обеспечение и  сопровождение» на 2015 - 2018 годы (далее - Подпрограмма 1), координатором которой является начальник информационно-аналитического отдела Ситникова Диана Леонидовна;

2. Подпрограмма "Информационный Северский район" на 2015 - 2018 годы (далее – Подпрограмма 2), координатором является начальник отдела информатизации Сергиевская Наталия Николаевна.

- Сведения о фактических объемах финансирования программы в целом и по каждому мероприятию программы в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств краевого бюджета:

-общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета  на 2015 год – 31033,4 тыс. рублей;

-общий объем финансированияПодпрограммы №1 из средств местного бюджета составляет из средств местного бюджета на 2015 год – 5215,9 тыс. рублей, финансирования из краевого бюджета не предусмотрено;

-объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы №2, составляет из средств местного бюджета  на  2015 год – 25817,5 тысяч рублей, краевое софинансирование Подпрограммы №2 не предусмотрено.

| Наименование мероприятия, № пункта, подпункта | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом, (тыс. руб.) |  |  | Профинансировано на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |
| 1.2. на телевидении | - | - | 3015,54 | - | - | - | 3015,54 | - | - | 3015,54 | - |
| 1.3. в периодических печатных изданиях | - | - | 2201,217 | - | - | - | 2201,217 | - | - | 2179,708 | - |
| 2.1.Создание автоматизированных рабочих мест (создание дополнительных рабочих мест в связи с увеличением количества предоставлением услуг), и др. | - | - | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | - | 10000 | - |
| 2.2. Субсидии на выполнение муниципального задания (оплата труда, услуги связи, арендная плата за пользование имуществом, работы, услуги по содержанию имущества, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов) | - | - | 20354,2 | - | - | - | 20354,2 | - | - | 20354,2 | - |
| 3. Использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном управлении Северского района | - | - | 1901,4 | - | - | - | 1901,4 | - | - | 1901,4 | - |
| 4. Использование информационных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития Северского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Мероприятия по обеспечению защиты и безопасности информационных ресурсов | - | - | 396,6 | - | - | - | 396,6 | - | - | 396,6 | - |
| 6. Общесистемные и обеспечивающие мероприятия | - | - | 2165,3 | - | - | - | 2165,3 | - | - | 2060,1 | - |

- Сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу (подпрограмму) и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения:

| Наименование мероприятия, № пункта, подпункта | Муниципальный заказчик мероприятия, органы местного самоуправления – получателя субсидий (субвенций) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом, (тыс. руб.) | Профинансировано на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) | Отметка выполнения мероприятия (выполнено, невыполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | районный бюджет | районный бюджет |  |
| 1.2. на телевидении | Информационно-аналитический отдел | 3015,54 | 3015,54 | Выполнено на 100% |
| 1.3. в периодических печатных изданиях | Информационно-аналитический отдел | 2201,217 | 2179,217 | Выполнено на 99,023 % - контракт с ИП Харченко расторгнут в связи окончанием срока оказания услуг по контракту не довыполнен на сумму 20509,24 руб. в связи с отсутствием для публикации материалов. - Контракт с ООО «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости» не довыполнен на сумму 1000 руб. в связи с отсутствием материалов для печатного издания |
| 2.1.Создание автоматизированных рабочих мест (создание дополнительных рабочих мест в связи с увеличением количества предоставлением услуг), и др. | МБУ МО СР «МФЦ» | 1000,0 | 10000 | Выполнено на 100% |
| 2.2. Субсидии на выполнение муниципального задания (оплата труда, услуги связи, арендная плата за пользование имуществом, работы, услуги по содержанию имущества, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов) | МБУ МО СР «МФЦ» | 20354,2 | 20354,2 | Выполнено на 100% |
| 3. Использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном управлении Северского района | Отдел информатизации | 1901,4 | 1901,4 | Ввполнено на 100% |
| 4. Использование информационных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития Северского района | Отдел информатизации | - | - | Выполнено на 100%, бюджетных средств не требуется Установленные на 2015 год целевые показатели по мероприятию выполнены на 100% |
| 5. Мероприятия по обеспечению защиты и безопасности информационных ресурсов | Отдел информатизации | 396,6 | 396,6 | Выполнено на 100% |
| 6. Общесистемные и обеспечивающие мероприятия | Отдел информатизации, управление организационно-кадровой работы | 2165,3 | 2060,1 | Выполнено на 95,14%. Не оплачены 4 контракта по монополисту ООО Ростелеком за декабрь 2015 года: - Услуги связи (остаток платежа декабрь – 63592,29 руб., 95,76%); - Услуги междугородней связи (остаток платежа декабрь – 22351,94 руб. + остаток средств на не предложенные для оплаты услуги, 44,12%); - Услуги по предоставлению канала связи (остаток платежа – декабрь – 2360 руб., 91,67%); - Услуги широкополосного Интернета (остаток платежа декабрь – 16579 руб., 91,97%). Услуги ООО Ростелеком предоставлены в полном объеме. Все остальные меропрития, запланированные в рамках пункта 6 выполнены в полном объеме выполнены в полном объеме. |

Полная расшифровка мероприятий (заключенных муниципальных контрактов в разрезе мероприятий Программы прилагается отдельно.

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муницапальной программы и входящих в ее состав подпрограм, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:

Эффективность реализации Подпрограммы №1 определяется степенью достижения целевых показателей Подпрограммы:

| N п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателей на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении | часов | не менее 80 | 4136 | 5170 |
| 2 | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв. см | не менее 150 | 6397 | 4264,7 |
| 3 | Количество пресс-конференций, "круглых столов" с участием средств массовых коммуникаций | шт. | не менее 8 | 8 | 100 |

Ожидаемая эффективность и результативность мероприятий Подпрограммы №2 оценивается исходя из полноты и своевременности реализации комплекса мероприятий.

Количественно эффективность и результативность Подпрограммы №2 оценена по следующим показателям социально-экономической эффективности:

| п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателей на 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления муниципальных услуг | процентов | 80 | 80 | 100 |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | процентов | 90 | 90 | 100 |
| 3 | Доля граждан Северского района, использующих механизм предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 40 | 40,68 | 101,7 |
| 4 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал | единиц | 87 | 87 | 100 |
| 5 | Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены администрацией в электронном виде | единиц | 46 | 87 | 189,1 |
| 6 | Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации | процентов | 40 | 40 | 100 |
| 7 | Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел | процентов | 5 | 5 | 100 |
| 8 | Количество МФЦ в Северском районе | единиц | 3 | 3 | 100 |
| 9 | Количество «окон» по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Северском районе | единиц | 35 | 35 | 100 |
| 10 | Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе "Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае" в разрезе администрации | процентов | 20 | 60 | 300 |
| 11 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг | процентов | 10 | 10 | 100 |
| 12 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | процентов | 45 | 45 | 100 |
| 13 | Обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Обеспеченность администрации услугами сети "Интернет" | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Количество камер видеонаблюдения, включенных в единую систему «КА ИАС БГ» | процентов | 4 | 4 | 100 |

- сведения о достигнутых езультатах фактическим затратам на реализацию программы:

Таким образом, по итогам анализа выполнения мероприятий Программы установлено:

- На реализацию мероприятий Подпрограммы №1 в 2015 году было предусмотрено в бюджете - 5215,9 тыс. рублей, фактически получено - 5215,9 тысяч рублей, израсходовано – 5194,248 тысяч рублей, остаток неиспользованных средств местного бюджета – 21509,05 тыс. руб. Процент израсходованных средств 99,08%. Экономия средств в связи с отсутствием материалов для публикации и съемки видеосюжетов и окончанием срока оказания услуг по контракту. Запланированных мероприятий 2, из них выполнены на 100% оба.

- На реализацию мероприятий Подпрограммы №2 в 2015 году было предусмотрено 25817,5 тысяч рублей. Из них:

- на мероприятия МБУ МО СР «МФЦ» - предусмотрено - 20354,2 тыс. руб., фактически получено - 20354,2 тыс. руб., остаток неиспользованных средств 0 рублей. Запланированных мероприятий 2, из них выполнены оба на 100%;

- на мероприятия информатизации – предусмотрено 4463,3 тыс. рублей, фактически получено - 4463,3 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств – 105138,23 тыс. рублей.

Запланированных мероприятий 4 – все выполнены в полном объеме, все услуги и поставки товаров предоставлены и поставлены на 100%. В результате неоплаченных платежей по монополисту услуг связи ПАО «Ростелеком» по услугам связи за декабрь 2015 месяц по 4 муниципальным контрактам организовалась кредиторская задолженность, так как ПАО «Ростелеком» отказалось предоставить акты выполненных работ (фактически выполненных) на 28 декабря 2015 года (предоставлены только счета-фактуры), так как их программное обеспечение может формировать оплату счетов и актов выполненных услуг только по факту выполненных работ после 10 числа следующего за месяцем выполнения услуг. В результате чего образовалась кредиторская задолженность по оплате услуг и была оплачена в начале января 2016 года:

- Услуги связи МК №41 от 5.03.2015г. Общая сумма - 1500 тыс. руб. (ответсвенный Долецкая А.Н.) (остаток платежа декабрь – 63592,29 руб. (кредиторка на яеварь 2016г.), процент выполнения - 95,76%);

- Услуги междугородней связи МК №41-Б2 от 12.01.2015г – 40 тыс. руб. (ответственный – Долецкая А.Н.), (остаток платежа декабрь – 2525,86 руб. (кредиторка на январь 2016г.), 19826,08 руб. экономия средств за счет неиспользованных услуг на  междугородние звонки, процент выполнения - 44,12%);

- Услуги по предоставлению канала связи МК 41 – ВОЛС от 26.01.2015г. (остаток платежа – декабрь – 2360 руб. (кредиторка на январь 2016 года), процент выполнения 91,67%);

- Услуги широкополосного Интернета (остаток платежа декабрь – 16579 руб. (кредиторка на январь 2016 год), процент выполнения - 91,97%).

Услуги  ПАО «Ростелеком»  предоставлены в полном объеме. Итого по мероприятим Подпрограммы №2 информатизации процент израсходованных бюджетных средств 97,64%. Услуги и поставки товаров услуг выполнены в полном объеме на 100%.

- оценка эффективности реализации программы, расчитанная в соответствии с Методикой оценки реализации муниципальной программы:

Степень реализации мероприятий - 100%. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 98,88%. Эффективность использования бюджетных средств – 100%. Степень достижения целей и решения задач-100%. Эффективность реализации программы -100%.

Заместитель главы администрации                                                       С.А.Зубко

Координатор Программы,

начальник отдела информатизации						Н.Н.Сергиевская