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Сведения об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Информационное общество Северского района на 2015-2018 годы»

Ст-ца Северская                                                                                      4.02.2015г.

В муниципальном образовании Северский район принята и действует программа «Информационное общество Северского района» на 2015-2018 годы, утвержденная постановлением администрации  МО  СР от 23  октября  2014 года № 2017 (с изменениями от 7 сентября, 10 ноября 2015г) (далее – Программа).  
Данная программа содержит две подпрограммы:
1. Подпрограмма «Информационное обеспечение и  сопровождение» на 2015 - 2018 годы (далее - Подпрограмма 1), координатором которой является начальник информационно-аналитического отдела Ситникова Диана Леонидовна;
2. Подпрограмма "Информационный Северский район" на 2015 - 2018 годы (далее – Подпрограмма 2), координатором является начальник отдела информатизации Сергиевская Наталия Николаевна.

- Сведения о фактических объемах финансирования программы в целом и по каждому мероприятию программы в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств краевого бюджета:
-общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета  на 2015 год – 31033,4 тыс. рублей;
-общий объем финансированияПодпрограммы №1 из средств местного бюджета составляет из средств местного бюджета на 2015 год – 5215,9 тыс. рублей, финансирования из краевого бюджета не предусмотрено;
-объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы №2, составляет из средств местного бюджета  на  2015 год – 25817,5 тысяч рублей, краевое софинансирование Подпрограммы №2 не предусмотрено.

	



Наименование мероприятия, № пункта, подпункта
	Объем 
финансирования, предусмотренный программой 
на текущий год, 
(тыс. руб.)
	Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом, 
(тыс. руб.)
	Профинансировано 
на текущий год, предусмотренный бюджетом 
(тыс. руб.)

	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	районный бюджет
	внебюджетные источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	районный бюджет
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	районный бюджет
	внебюджетные источники

	1.2. на телевидении
	-
	-
	3015,54
	-
	-
	-
	3015,54
	-
	-
	3015,54
	-

	1.3. в периодических печатных изданиях
	-
	-
	2201,217
	-
	-
	-
	2201,217
	-
	-
	2179,708
	-

	2.1.Создание автоматизированных рабочих мест (создание дополнительных рабочих мест в связи с увеличением количества предоставлением услуг), и др.
	-
	-
	1000,0
	-
	-
	-
	1000,0
	-
	-
	10000
	-

	2.2. Субсидии на выполнение 
муниципального задания (оплата труда, услуги связи, арендная плата за пользование имуществом, работы, услуги по содержанию имущества, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов)
	-
	-
	20354,2
	-
	-
	-
	20354,2
	-
	-
	20354,2
	-

	3. Использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном управлении Северского района
	-
	-
	1901,4
	-
	-
	-
	1901,4
	-
	-
	1901,4
	-

	4. Использование информационных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития Северского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Мероприятия по обеспечению защиты и безопасности информационных ресурсов 
	-
	-
	396,6
	-
	-
	-
	396,6
	-
	-
	396,6
	-

	6. Общесистемные и обеспечивающие мероприятия
	-
	-
	2165,3
	-
	-
	-
	2165,3
	-
	-
	2060,1
	-


- Сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу (подпрограмму) и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения:
	Наименование мероприятия, № пункта, подпункта
	Муниципальный заказчик мероприятия, органы местного самоуправления – получателя субсидий (субвенций)
	Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом, 
(тыс. руб.)
	Профинансировано 
на текущий год, предусмотренный бюджетом 
(тыс. руб.)
	Отметка выполнения  мероприятия (выполнено, невыполнено)

	
	
	районный бюджет
	районный бюджет
	

	1.2. на телевидении
	Информационно-аналитический отдел
	3015,54
	3015,54
	Выполнено на 100%

	1.3. в периодических печатных изданиях
	Информационно-аналитический отдел
	2201,217
	2179,217
	Выполнено на 99,023 %
1. контракт  с ИП Харченко расторгнут в связи окончанием срока оказания услуг по контракту не довыполнен на сумму 20509,24 руб. в связи с отсутствием для публикации материалов.
2. Контракт с ООО «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости» не довыполнен на сумму 1000 руб. в связи с отсутствием материалов для печатного издания

	2.1.Создание автоматизированных рабочих мест (создание дополнительных рабочих мест в связи с увеличением количества предоставлением услуг), и др.
	МБУ МО СР «МФЦ»
	1000,0
	10000
	Выполнено на 100%

	2.2. Субсидии на выполнение 
муниципального задания (оплата труда, услуги связи, арендная плата за пользование имуществом, работы, услуги по содержанию имущества, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов)
	МБУ МО СР «МФЦ»
	20354,2
	20354,2
	Выполнено на 100%

	3. Использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном управлении Северского района
	Отдел информатизации
	1901,4
	1901,4
	Ввполнено на 100%

	4. Использование информационных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития Северского района
	Отдел информатизации
	-
	-
	Выполнено на 100%, бюджетных средств не требуется
Установленные на 2015 год целевые показатели по мероприятию выполнены на 100%

	5. Мероприятия по обеспечению защиты и безопасности информационных ресурсов 
	Отдел информатизации
	396,6
	396,6
	Выполнено на 100%

	6. Общесистемные и обеспечивающие мероприятия
	Отдел информатизации, управление организационно-кадровой работы
	2165,3
	2060,1
	Выполнено на 95,14%.
Не оплачены 4 контракта по монополисту ООО Ростелеком за декабрь 2015 года:
1. Услуги связи (остаток платежа декабрь – 63592,29 руб., 95,76%);
2. Услуги междугородней связи (остаток платежа декабрь – 22351,94 руб. + остаток средств на не предложенные для оплаты услуги, 44,12%);
3. Услуги по предоставлению канала связи (остаток платежа – декабрь – 2360 руб., 91,67%);
4. Услуги широкополосного Интернета (остаток платежа декабрь – 16579 руб., 91,97%).
 Услуги ООО Ростелеком предоставлены в полном объеме.
Все остальные меропрития, запланированные в рамках пункта 6 выполнены в полном объеме  выполнены в полном объеме.


Полная расшифровка мероприятий (заключенных муниципальных контрактов в разрезе мероприятий Программы прилагается отдельно.

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муницапальной программы и входящих в ее состав подпрограм, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:

Эффективность реализации Подпрограммы №1 определяется степенью достижения целевых показателей Подпрограммы:
	N
п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Значение показателей на 2015 год 

	
	
	
	План
	Факт
	% исполнения

	1
		2	
	3
	4
	5
	6

	1
	Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении 

	часов
	не менее
80
	4136
	5170

	2
	Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях
	тыс. кв. 
см
	не менее
150 
	6397
	4264,7

	3
	Количество пресс-конференций, "круглых столов" с участием средств массовых коммуникаций
	шт.
	не менее
 8
	8
	100



Ожидаемая эффективность и результативность мероприятий Подпрограммы №2 оценивается исходя из полноты и своевременности реализации комплекса мероприятий.
Количественно эффективность и результативность Подпрограммы №2 оценена по следующим показателям социально-экономической эффективности:
	п/п
	Показатель
	Единица измерения

	Значение показателей на 2015 год

	
	
	
	План 
	Факт 
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления 
муниципальных услуг
	процентов
	80
	80
	100

	2
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ
	процентов
	90
	90
	100

	3
	Доля граждан Северского района,  использующих механизм предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
	процентов
	40
	40,68
	101,7

	4
	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через портал
	единиц
	87
	87
	100

	5
	Количество муниципальных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены администрацией в электронном виде
	единиц
	46
	87
	189,1

	6
	Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота   администрации 
	процентов
	40
	40
	100

	7
	Доля оцифрованных описей архивных дел в общем объеме архивных дел 
	процентов
	5
	5
	100

	8
	Количество МФЦ в Северском районе
	единиц
	3
	3
	100

	9
	Количество «окон» по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Северском районе

	единиц
	35
	35
	100

	10
	Доля актуальных данных в государственной информационно-аналитической системе "Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае" в разрезе администрации 
	процентов
	20
	60
	300

	11
	Доля автоматизированных рабочих мест администрации, задействованных в предоставлении муниципальных услуг
	процентов
	10
	10
	100

	12
	Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов
	процентов
	45
	45
	100

	13
	Обеспеченность администрации услугами электронных сервисов мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
	процентов
	100
	100
	100

	14
	Обеспеченность администрации услугами сети "Интернет"
	процентов
	100
	100
	100

	15
	Количество камер видеонаблюдения, включенных в единую систему «КА ИАС БГ»
	процентов
	4
	4
	100



- сведения о достигнутых езультатах фактическим затратам на реализацию программы:
Таким образом, по итогам анализа выполнения мероприятий Программы установлено:
1) На реализацию мероприятий Подпрограммы №1 в 2015 году было предусмотрено в бюджете - 5215,9 тыс. рублей, фактически получено - 5215,9 тысяч рублей, израсходовано – 5194,248 тысяч рублей, остаток неиспользованных средств местного бюджета – 21509,05 тыс. руб. Процент израсходованных средств 99,08%. Экономия средств в связи с отсутствием материалов для публикации и съемки видеосюжетов и окончанием срока оказания услуг по контракту. Запланированных мероприятий 2, из них выполнены на 100% оба.
2) На реализацию мероприятий Подпрограммы №2 в 2015 году было предусмотрено 25817,5 тысяч рублей. Из них:
- на мероприятия МБУ МО СР «МФЦ» - предусмотрено - 20354,2 тыс. руб., фактически получено - 20354,2 тыс. руб., остаток неиспользованных средств 0 рублей. Запланированных мероприятий 2, из них выполнены оба на 100%;
- на мероприятия информатизации – предусмотрено 4463,3 тыс. рублей, фактически получено - 4463,3 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств – 105138,23 тыс. рублей. 
	Запланированных мероприятий 4 – все выполнены в полном объеме, все услуги и поставки товаров предоставлены и поставлены на 100%. В результате неоплаченных платежей по монополисту услуг связи ПАО «Ростелеком» по услугам связи за декабрь 2015 месяц по 4 муниципальным контрактам организовалась кредиторская задолженность, так как ПАО «Ростелеком» отказалось предоставить акты выполненных работ (фактически выполненных) на 28 декабря 2015 года (предоставлены только счета-фактуры), так как их программное обеспечение может формировать оплату счетов и актов выполненных услуг только по факту выполненных работ после 10 числа следующего за месяцем выполнения услуг. В результате чего образовалась кредиторская задолженность по оплате услуг и была оплачена в начале января 2016 года:
1. Услуги связи МК №41 от 5.03.2015г. Общая сумма - 1500 тыс. руб. (ответсвенный Долецкая А.Н.) (остаток платежа декабрь – 63592,29 руб. (кредиторка на яеварь 2016г.), процент выполнения - 95,76%);
2. Услуги междугородней связи МК №41-Б2 от 12.01.2015г – 40 тыс. руб. (ответственный – Долецкая А.Н.), (остаток платежа декабрь – 2525,86 руб. (кредиторка на январь 2016г.), 19826,08 руб. экономия средств за счет неиспользованных услуг на  междугородние звонки, процент выполнения - 44,12%);
3. Услуги по предоставлению канала связи МК 41 – ВОЛС от 26.01.2015г. (остаток платежа – декабрь – 2360 руб. (кредиторка на январь 2016 года), процент выполнения 91,67%);
4. Услуги широкополосного Интернета (остаток платежа декабрь – 16579 руб. (кредиторка на январь 2016 год), процент выполнения - 91,97%).
Услуги  ПАО «Ростелеком»  предоставлены в полном объеме. Итого по мероприятим Подпрограммы №2 информатизации процент израсходованных бюджетных средств 97,64%. Услуги и поставки товаров услуг выполнены в полном объеме на 100%.

- оценка эффективности реализации программы, расчитанная в соответствии с Методикой оценки реализации муниципальной программы:

[bookmark: _GoBack]Степень реализации мероприятий - 100%. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы в целом – 98,88%. Эффективность использования бюджетных средств – 100%. Степень достижения целей и решения задач-100%. Эффективность реализации программы -100%.


Заместитель главы администрации                                                       С.А.Зубко


Координатор Программы,
начальник отдела информатизации						Н.Н.Сергиевская


