График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с25.02 по 28.02.2020гг.
	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество планируемых к подключению ПУ всего

	1
	25.02.20
	СЕ-1
	33
	Л-1,2,3, 5
	50лет Октября
Дружбы
Школьная
Гагарина
Н-Фрунзе

	ст.Северская
	50 лет Октября
53,55,57,57а,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,б/н,89,б/н,
89а,91,93,52 магазин,54,56а,56,58,60,62,64,66б,66,66а,68а,68,магазин
70а,70б,72,74а,74,76,78/1,78/2,78а,80а,магазин,80,82,84,86,88,90,90а
92,магазин,94,96,98,100,102а,104,106,магазин,108,110,112,125
Дружбы
20б
Школьная
33,35,37,39,41/1,41/2,41/3,,41,43а,43,45,магазин,47,34,36,38/1,38/2,40,40а42,42а,44,46в,46,48,50,52,54,56,
Гагарина
27, 29,31,33,35,37,39,39а,41,43,45,47,49,51,53,53а,55,57,59,61,63а,63,18,
20,22,22а,24,26,28,30,32/1,32/2,34а,34,36,38,40,42,44
Н.Фрунзе
1,1а,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,21а,23,25,27,29,29а,31,33а,33,2а,4,6,
8,10,12,14а,14,16,18,20,22,24,26,28а,28,30,30/1,30/2,30/3
	









182

	2
	26.02.20
	СЕ-1
	37
	Л-1,2, 4,5

	Петровского
Орджоникидзе
50лет Октября


	ст. Северская
	Петровского
34,36,38,40,42,44,46,48а,48,50,52а,52,39,41,41а,43,45,47,49,49,51,53,55
Магазин,магагин,магазин,
 Орджоникидзе
4,6,6а,8,10,12,14,16,18,20,20а22,22а24,26,28,30,32,гараж,34/1,34/1,34/3,34/4,
34/4,34/5,34/5,5а,5,7,9,9а,11,13,15,15а,17,19,19а,21,23,25,27,29,31,33,
46а,46б,46в,46г,46д,46е,46ж,46з,46и,46к,46л,46м,48а,48б,48в,48г,48д,
48е,48ж,энергозбыт,садик№4,центр занятости,котельная,насосная
Казачья
48
50лет Октября
Гаражи-12шт

	









       182


	3
	26.02.20
	СЕ-1
	33
	Л-4
	50лет Октября
Дружбы
Кочубея
Гоголя

	ст. Северская
	50лет Октября
95,97,97а,99,101,101а,105а,105,107,109,111,113а,113,115а,115,117,
119,121,123,125
Кочубея
2,2б,2г,2в,2к
Дружбы
30,28,26,24,22,33
	

	4
	26.02.20
	СЕ-1
	39


	
Л-1,4,5,7
	Найманова
Народная
Запорожская
	
ст.Северская
	Запорожская
Д.сад 42,гаражи-31шт,котельная
МКД-6шт

	

	5
	27.02.20
	СЕ-1
	43
	Л-1,4,5,6
7,8
	Советская
Запорожская
Суворова
Казачья

	
ст.Северская
	Запорожская
МКД-6шт,гаражи-5шт,21,23,25,27,29,31,31а,33,33а,магазин магазин, магазин
Суворова
Гаражи-5шт
Суворова
18а,20,20а,20б,22,242658,62,66,72,76,80,82,19,21,23а,23,25,27,27а
27/1,27/2,27/3,27/4,27/5,27/6,27/7,27/8,27/9,27/10,29,29б,31,33,33а,41а,
41,43,45,47,47а,49,51,53,55,57,59,61а,63,63а
Казачья
45,43,43а,41,41а,38
	

















         182


	6
	27.02.20
	СЕ-1
	848
	Л-2 
	Найманова
Казачья
Комарова
Чехова

	
ст.Северская
	Найманова
20,22,24,24/2,26,11,13,13/1,б/н,б/н
1а,1,1в,1б,2,2а,4,6а,6,8,8б,8а
Народная
54
Комарова
29,27,25а,25,36,34,32а
Казачья
35,35а,37,39
	

	7
	27.02.20
	СЕ-1
	127
	
Л-3
	Фрунзе
Казачья

	
ст.Северская
	Фрунзе
29,35,35а,37а,37,39,41,43,45,45а,47,гараж,49,51,53,55,55а,50,52/1,52/2
48,46,46а,44,42,40,38,36
Казачья
б/н,154,152,152а,150,148,,146,144,142,140,140а,138
136,136а,134
	

	8
	27.02.20
	СЕ-1
	812
	Л-1,2,3,4

	Ленина
Орджоникидзе

	
ст.Северская
	Ленина
Банк Клиентский, администрация, прокуратура, Загс, фонтан, охрана,
Петровского
11
Орджоникидзе
1,1а,1б,3
	

	9
	27.02.20
	СЕ-1
	45
	Л-1,2,3,4,5

	Калинина

	
ст.Северская
	Калинина
141а,141в,141,МТС,База, шиномонтаж, мебель, 
Л-3,4-Радуга
	

	10
	28.02.20
	СХ-3
	429
	Л-1,3

	Свердлова
Пролетарская
Калинина

	Пгт.Афипский
	Свердлова
102,110,89,97,86,88,77
	

7

	11
	28.02.20
	СХ-3
	435
	Л-1,4

	Чапаева
Краснопартизанская
Набережная

	Пгт.Афипский
	Ленина
9-Магазин, 3 вышки сотовой связи

	

1

	12
	28.02.20
	СХ-3
	448
	Л-1,3,5,6

	Ленина
Ленинградская
Красноармейская 
Фрунзе

	Пгт.Афипский
	Красноармейская 59
Фрунзе
68,55,53,51,49,45,41,34,36
Л-5 поселковая адм.
	

11


	13
	28.02.20
	СХ-3
	450
	Л-1,3,5,6

	Ленина
Ленинградская
Красноармейская 
Фрунзе

	Пгт.Афипский
	Л-3 магазин
Л-4 Энергогарант
Л-5 магазин Фазенда
Л-6 Кафе
Краснодарская
Л-1 магазин
	



      5

	14
	[bookmark: _GoBack]28.02.20
	СХ-3
	410
	Л-1,4

	Маяковского
Привокзальная

	Пгт.Афипский
	ТОО Универсал -Сервис
Маяковского
2а,2,4,6,8,10,12/1,12/2,
Привокзальная
Трикотахный цех
	

10


И.О Начальник Северского РЭС 												Р.А.Сорокин

Представитель подрядной организации 											А.В. Агеев

