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«ПРИЛОЖЕНИЕ


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Северский район
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
муниципального образования Северский район 
«Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства» на 2016-2023 годы

	Паспорт 
муниципальной программы Северского района 
«Комплексное и устойчивое развитие Северского района 
в сфере дорожного хозяйства» на 2016-2023 годы



	Наименование
муниципальной программы

	
	Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства на 2016-2023 годы (далее – муниципальная программа)



	Координатор
муниципальной программы
	
	Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Северский район «Управление капитального строительства»
 

	Цели муниципальной программы
	
	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих вне границ населенных пунктов в муниципальном образовании Северский район



	Задачи муниципальной программы
	
	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих вне границ населенных пунктов в муниципальном образовании Северский район, соответствующих нормативным требованиям


	Перечень целевых показателей муниципальной программы
	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих вне границ населенных пунктов в муниципальном образовании Северский район, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия
Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих вне границ населенных пунктов в муниципальном образовании Северский район
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, на которых выполнен ремонт.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, на которых выполнен капитальный ремонт.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, по которым выполнена проектно-сметная документация, инженерные изыскания, получено положительное заключение государственной экспертизы.
Выполнение комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Северский район.


	Этапы и сроки реализации муниципальной программы

	
	2016-2023 годы этапы не предусмотрены

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	
	Общий объем финансирования программы –     27 104,3 тыс. рублей, источник финансирования программы – бюджет муниципального образования Северский район, в том числе по годам
2016 год – 2786,6 тыс. рублей;
2017 год – 2843,1 тыс. рублей;
[bookmark: _Hlk497322438]2018 год – 2174,2 тыс. рублей;
2019 год – 6252,3 тыс. рублей;
2020 год – 3269,2 тыс. рублей;
2021 год – 3032,6 тыс. рублей;
2022 год – 3127,7 тыс. рублей.
2023 год – 3618,6 тыс. рублей.


	Контроль за выполнением муниципальной программы
	
	Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Северский район



1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Северский район расположен в непосредственной близости от краевого центра города Краснодара, имеет экономически привлекательное географическое положение. Хорошее состояние улично-дорожной сети — необходимое условие успешного развития экономики района и улучшения условий жизни населения. Интенсивность дорожного движения, нагрузки на дорожное покрытие постоянно увеличивается. 
Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.
Всего на балансе администрации муниципального образования Северский район 52,12 км автомобильных дорог местного значения, проходящих вне границ населенных пунктов, из них с асфальтовым покрытием – 15,343 км., с гравийным покрытием – 36,227 км, грунтовым – 0,55 км. 
В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования проходящих вне                  границ населенных пунктов, их транспортно-эксплуатационные                 показатели не соответствуют нормативным требованиям.                      Неразвитость дорожной сети автомобильных дорог общего                 пользования, проходящих вне границ населенных пунктов, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. При сокращении транспортного обслуживания населенных пунктов по автомобильным дорогам из-за ухудшения погодных                          условий или отсутствия автомобильных дорог жители населенных                 пунктов не имеют возможности выезда в соседние населенные пункты.

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью реализации программы «Комплексное и устойчивое                    развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства на                                 2016-2023 годы» является развитие сети автомобильных дорог                          общего пользования местного значения проходящих вне границ населенных пунктов в муниципальном образовании Северский район.  Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:
	увеличение протяженности автомобильных дорог общего                        пользования местного значения, проходящих вне границ населенных                         пунктов в муниципальном образовании Северский район,               соответствующих нормативным требованиям.
Период реализации программы – 2016 -2023 годы.
Выделение этапов реализации не предусматривается.
Информация о целевых показателях муниципальной                        программы приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

1. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования программы –27 104,3 тыс. рублей, источник финансирования программы – бюджет муниципального образования Северский район, в том числе по годам:
2016 год – 2786,6 тыс. рублей;
2017 год – 2843,1 тыс. рублей;
2018 год – 2174,2 тыс. рублей;
2019 год – 6252,3 тыс. рублей;
2020 год – 3269,2 тыс. рублей;
2021 год – 3032,6 тыс. рублей;
2022 год – 3127,7 тыс. рублей.
2023 год – 3618,6 тыс. рублей.

Расчет стоимости приобретения материалов рассчитывается исходя из мониторинга рынка цен на соответствующие материалы.
Расчет стоимости работ рекомендуется осуществлять сметным способом.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями муниципального образования Северский район не предусмотрены.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются в форме ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с «Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Северский район от 17 июня 2014 года                                  № 1019 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северского района» и осуществляется в два этапа. 
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели эффективности, которые отражают:
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]- степень реализации мероприятий Программы;
- эффективность использования средств местного бюджета;
- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.
На втором этапе оценка эффективности реализации муниципальной программы включает оценку степени достижения цели и задач. Эффективность и результативность муниципальной программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом релевантности полученных результатов поставленным целям, а также оказания косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов муниципальной программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.

7. Механизм реализации муниципальной программы, включая организацию управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы, который:
обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование с соисполнителями, участниками муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы и перечень соисполнителей, участников муниципальной программы;
	организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей, участников муниципальной программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений соисполнителей, участников муниципальной программы;
разрабатывает формы отчетности для соисполнителей и участников муниципальной программы, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
осуществляет мониторинг и анализ отчетности, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
В целях осуществления текущего контроля реализации мероприятий муниципальной программы координатор муниципальной программы представляет в управление экономики, инвестиций и прогнозирования, отчет об объемах и источниках финансирования программы в разрезе за первое полугодие текущего года.
Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики, инвестиций и прогнозирования администрации муниципального образования Северский район доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-
граммы в целом и по каждому мероприятию программы, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств краевого бюджета;
сведения о фактическом выполнении мероприятий программ, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей
реализации муниципальной программы и входящих в её состав программы,
ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;
оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы.
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями
объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в управление экономики, инвестиций и прогнозирования в срок до 15 февраля доклад о результатах её выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Северский район



Заместитель главы администрации                                                  Т.М.Панкова































































