График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 26.05 по 29.05.2020гг.
	№ п/п
	Дата
	Фидер
	ТП
	Л-№
	Улицы
	Населенный пункт
	Количество планируемых к подключению ПУ
	Количество планируемых к подключению ПУ всего

	1
	26.05.20
	МХ-1
	161
	Л-1,3
	Ленина
Ворошилова
Школьная
Коммунаров

	С. Михайловское
	Ленина
17а
Ворошилова
3,5,7,9,11,13,15,17,21,23,25,27,31,33,4,6,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28
Школьная
1,3,5,7,11,13,15,19,21,2,4,6,8,10,12,14,16,18,18а,20,22,24,26,28,32,34
Коммунаров
21,25,20,17а
Кирова
6,13
	

  60

	2
	27.05.20
	МХ-1
	161
	Л-2
	Ленина
Кирова
Коммунаров

	С. Михайловское
	Ленина
1,35,11,13,2,2а,4,8,10,12,14,16,18
Кирова
1,3,5,7,9,11,2,4,6
Коммунаров
1,3,5,9,9а,11,13,15,17,2,4,6,8,10,12,14,16,18
	

   42

	3
	27.05.20
	МХ-7
	173
	Л-1,2,,4
	
	
	Л-1 артскважина
Л-2,уличное освещение
Л-5 МТС
	    3

	4
	28.05.20
	МХ-1
	156
	Л-4
	Центральная
Свердлова
Партизанская
Заречная
	Х.Ананьевсеий
	Партизанская
1,3,3,5,7,11,13,15,17,19,23,23а,25,27,29,31,2,6,8,10,12,14,18,20,22,24,24а,26,
30,32,34
Центральная
2,4
Заречная
13,15,17,19,21,23,25
Свердлова
1,3,5,7а,9,11,15,17,2,2а,4,6
	


    52

	5
	29.04.20
	МХ-1
	156
	Л-2,3
	Красная
Заречная
Свердлова
Центральная

	Х. Ананьевский
	Красная
1,3,3,5,7,11,13, 2,4,6,8, 12,14,18,20,22,24,26,32,34
Заречная
9,11
Центральная
Магазин, магазин, мед.пункт
Свердлова
8,10,12а,б/н,б/н,19,21,23,25,27,29,б/н,31,33
Л-1 Артскважина

	
    40
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