График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 26.05 по 29.05.2020гг.

| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.05.20 | МХ-1 | 161 | Л-1,3 | Ленина Ворошилова Школьная Коммунаров | С. Михайловское | Ленина 17а Ворошилова 3,5,7,9,11,13,15,17,21,23,25,27,31,33,4,6,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 Школьная 1,3,5,7,11,13,15,19,21,2,4,6,8,10,12,14,16,18,18а,20,22,24,26,28,32,34 Коммунаров 21,25,20,17а Кирова 6,13 | 60 |
| 2 | 27.05.20 | МХ-1 | 161 | Л-2 | Ленина Кирова Коммунаров | С. Михайловское | Ленина 1,35,11,13,2,2а,4,8,10,12,14,16,18 Кирова 1,3,5,7,9,11,2,4,6 Коммунаров 1,3,5,9,9а,11,13,15,17,2,4,6,8,10,12,14,16,18 | 42 |
| 3 | 27.05.20 | МХ-7 | 173 | Л-1,2,,4 |  |  | Л-1 артскважина Л-2,уличное освещение Л-5 МТС | 3 |
| 4 | 28.05.20 | МХ-1 | 156 | Л-4 | Центральная Свердлова Партизанская Заречная | Х.Ананьевсеий | Партизанская 1,3,3,5,7,11,13,15,17,19,23,23а,25,27,29,31,2,6,8,10,12,14,18,20,22,24,24а,26, 30,32,34 Центральная 2,4 Заречная 13,15,17,19,21,23,25 Свердлова 1,3,5,7а,9,11,15,17,2,2а,4,6 | 52 |
| 5 | 29.04.20 | МХ-1 | 156 | Л-2,3 | Красная Заречная Свердлова Центральная | Х. Ананьевский | Красная 1,3,3,5,7,11,13, 2,4,6,8, 12,14,18,20,22,24,26,32,34 Заречная 9,11 Центральная Магазин, магазин, мед.пункт Свердлова 8,10,12а,б/н,б/н,19,21,23,25,27,29,б/н,31,33 Л-1 Артскважина | 40 |